| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 闫宇鑫 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/7/31 8:30 | 结束时间： | 2026/7/31 8:45 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 回顾昨日Git团队协作与机器学习课程学习情况，了解组员掌握程度。 2. 介绍Git仓库文档架构，明确技术方案、需求文档及外部约束文档的用途。 3. 讲解AI使用约束规范及操作流程，强调合理使用AI的重要性。 4. 讨论后续Git团队协作流程与分工安排。 5. 安排各组员使用AI独立完成小型项目练习，熟悉AI辅助开发全流程。 |  |  | 1. 组员已初步了解Git团队协作流程和机器学习基础知识，对昨日课程内容无遗留问题。 2. 组长杨天慕已完成两个Git仓库的搭建：第一个仓库包含技术方案、需求文档及外部约束文档，主要用于约束AI行为；第二个仓库将整理Web开发模板，规范开发流程。 3. 明确了AI约束文档的作用——主要用于约束AI，明确AI可执行和不可执行的范围，以及每次给AI输入信息的规范。AI需要理解哪些内容，如Web开发中的Git操作等。 4. 强调AI辅助开发规范：每次只修改一个功能，每次提交只改动一个功能；能改一行代码就不改十行代码；每次只迭代对应功能，不对整体代码做大规模重构，防止AI胡乱改动代码。 5. 指出AI幻觉问题：上下文过长后AI会分不清本次对话要完成的目标。约束文档能在一定程度上缓解但无法完全根治，最终取决于提示词编写质量和对AI使用流程的管控。 6. 明确后续Git协作流程：每天早上先执行git pull→分配任务→整理细化需求→发给AI完成代码修改→提交PR→合并分支→测试→做好工作记录。 7. 后续安排：让大家先用AI独立做小型项目练习，熟悉AI辅助开发流程；目前已完成一期基础框架搭建，二期、三期功能待补充；正式开工后将细化任务分配到每个人。 8. 强调不同AI工具使用体验差别较大，实操过程中会遇到各种问题，鼓励大家多动手尝试。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 各组员自行使用AI尝试开发小型项目，熟悉AI辅助开发流程及Git协作全流程。 |  |  |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |
| 2 | 整理完善第二个仓库的Web开发模板文档，规范开发约束。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 3 | 后续进行项目二期、三期功能的补充开发，完善整体功能。 |  |  |  | 全体成员 |