| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： | 杨天慕 |  |  | 记录人： | 杨天慕 |
| 与会人： | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |  |
| 开始时间： |  |  | 2026/08/21 08:30 | 结束时间： | 2026/08/21 08:40 |
| 议题： |  |  |  | 结论： |  |
| 1. 当前迭代任务完成情况汇报 杨天慕对目前项目整体开发进度进行了总结，查看当前需求看板中各模块 Story 完成情况，并逐一询问成员负责任务的开发进度。 2. 当前 Story 开发情况复盘 杨天慕结合需求看板，对目前已完成和进行中的 Story 进行了检查。 同时要求各成员按照当前 Story 优先推进，不随意扩展新的需求，保证二期、三期迭代任务按计划完成。 3. 后续迭代规划讨论 杨天慕说明，在 27 号完成当前迭代后，项目还将进入四期迭代阶段。 四期主要目标是进一步完善网页端和 APP 端业务逻辑闭环： 打通网页端各模块之间的数据流转； 完善 APP 端核心业务流程； 优化前后端接口连接； 提升系统整体功能完整度和用户使用体验。 对于开发过程中产生的新想法、新功能需求，成员可以整理形成新的 Story，在四期迭代中统一规划开发。 |  |  |  | 1.当前阶段继续按照已有 Story 推进开发，二期、三期只完成当前规划任务，不新增额外需求。 2.各成员需要持续跟进自身负责模块： 后端继续完善 Flask 服务及业务接口； 网页端继续推进医疗托管、权限、安全过滤、健康查询等功能； APP端继续推进移动端交互、接口调用、语音及任务管理相关功能。 3.27号迭代结束后进入四期开发阶段，重点实现网页端和 APP 端整体业务闭环，提高项目完整性。 4.新增功能想法统一整理为 Story，在四期迭代阶段进行评估和开发。。 |  |
| 序号 |  | 遗留问题： |  |  | 责任人： |
| 1 |  | 推进网页端医疗托管、健康查询、权限管理等页面功能完善 |  |  | 闫宇鑫、杨欢、杨天慕 |
| 2 |  | 推进 APP 端接口调用、任务状态、语音交互等功能开发 |  |  | 张子涵、燕祎萌 |
| 3 |  | 收集四期网页端和 APP 端闭环优化需求，整理新增 Story |  |  | 全体成员 |
| 4 |  | 根据项目整体进度协调后续任务安排 |  |  | 杨天慕 |