| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨欢 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/9/3 8:30 | 结束时间： | 2026/9/3 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 项目收尾进度汇报：各成员汇报负责模块的开发、测试、文档和提交状态，核对已完成内容与待验收事项。 - 最终版本问题清单：集中确认当前功能、已修复问题和仍需关闭的缺陷，按照影响范围统一安排收尾优先级。 - 联调与回归测试安排：安排后端接口、网页端、手机端及主要业务流程的最后联调，重点检查权限、异常提示和数据安全。 - 交付材料整理：完善需求追踪矩阵、Story、Issue、测试记录、会议记录、部署说明和演示材料，确保仓库资料完整。 - 发布与答辩准备：确认最终分支合并、版本冻结、演示流程和答辩分工，项目正式进入收尾验收阶段。 |  |  | - 项目进入收尾阶段：后续以稳定性和可交付性为主，暂停非必要新功能，各成员优先关闭遗留问题。 - 完成端到端回归：已完成功能按照清单进行最后一轮回归，发现问题按严重程度排序，阻断项优先修复并完成复测。 - 统一提交与复核标准：代码、测试和文档以仓库 master 与 PR 记录为准，合并前完成身份、权限、隐私和安全检查。 - 集中整理交付材料：各负责人先行自查，组长统一汇总，保证 Story、Issue、测试证据和演示说明相互对应。 - 完成发布与答辩准备：版本冻结后进行完整演示和彩排，提前确认演示账号、部署方式及失败降级说明。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 项目收尾清单仍需逐项核对，少量模块的测试证据、演示截图和文档链接需要在最终提交前补齐。 |  |  |  | 杨天慕、各模块负责人。 |
| 2 | 部分 PR 和 Issue 尚待维护者审核合并，合并后需要再次确认主分支构建结果及双仓库同步状态。 |  |  |  | 杨天慕、后端组、前端组。 |
| 3 | 最终报告、答辩分工和交付归档材料仍需统一确认，版本冻结前要完成最后一轮全流程演示。 |  |  |  | 杨天慕、全体成员。 |