| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 闫宇鑫 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/25 8:30 | 结束时间： | 2026/8/25 8:36 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 检查二期迭代功能完成情况，安排剩余测试工作。 2. 明确测试用例、测试单和Bug管理的使用流程及提交要求。 3. 讨论测试用例的细化拆分方式，覆盖圆桌人脸识别、密码、PIN码、语音输入和语音输出等功能。 4. 明确二期迭代完成、回顾会及三期APP开发的时间安排。 5. 查看代码统计情况，强调持续、均衡地提交工作成果。 |  |  | 1. 二期功能已基本完成，计划于8月27日完成本次迭代。未来两天由全体成员编写测试用例，组长将提供Story测试用例模板并启动系统供大家执行测试。2. 测试执行时需在测试用例中附上截图；先创建测试用例并上传Excel文件，再创建测试单。运行测试发现Bug后，应在Bug管理中登记并指派相关人员修复。 3. 测试用例应按功能颗粒度细分，例如圆桌人脸识别、密码输入、六位PIN码输入、语音输入和语音输出可分别编写独立用例，以提升测试覆盖度和问题定位效率。 4. 8月27日完成二期后召开迭代回顾会，二期成员需准备已完成工作、遇到的困难、不足及可改进事项；8月28日起启动三期APP开发，三期迭代计划于8月31日前完成。 5. 全体成员应结合已分配的Story和测试任务梳理进度，持续更新工作成果。代码提交应尽量保持日常、均衡，避免短期集中提交影响统计展示。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 编写二期Story测试用例，按模板完成用例文件、截图和测试单创建，并执行测试。 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 在测试中登记、跟踪并处理发现的Bug，及时指派修复责任人并完成回归验证。 |  |  |  | 全体成员 |
| 3 | 梳理个人二期工作成果、遇到的困难及改进建议，准备8月27日迭代回顾会。 |  |  |  | 杨天慕、杨欢、闫宇鑫 |
| 4 | 推进三期APP开发任务，明确当前完成情况与待完成事项。 |  |  |  | 张子涵、燕祎萌 |