| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/10 8:30 | 结束时间： | 2026/8/10 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 回顾上周学习内容，总结各组员学习情况与阶段性收获。 2. 汇报目前项目整体情况，明确项目现阶段的主要任务和开发目标，确认本周进入P0-W1“范围与治理”。 3. 讲解项目协同开发工作流，帮助组员熟悉从任务提出到代码交付的完整流程。 4. 阅读README、文档导航、需求规格和生命周期流程，统一事实优先级。 |  |  | 1. 首先对上周的学习内容进行了整体回顾，各组员结合自己前期完成的学习和实践任务，对已经掌握的知识进行了梳理。经过前一阶段的学习，目前团队已经完成了项目开发所需的基础知识和工具准备，接下来工作重点将逐渐从单独的知识学习转向实际项目开发，在项目中进一步巩固和应用所学内容。 2. 对目前项目的整体情况进行了说明，进一步明确了项目需要完成的核心功能以及现阶段开发重点。 3. 讲解项目开发工作流。本次早会重点讲解了团队后续统一使用的项目协同开发工作流。整个流程按照“需求定义 → Issue / Story → 任务分发 → Vibe Coding → 本地验证 → Pull Request → 审查门禁 → 合并交付”依次进行。。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 补齐HCT-001至HCT-004 Story的负责人、复核人、回滚和允许修改范围。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 2 | 根据目前项目需求继续细化功能模块，并拆分为可执行的 Issue / Story。 |  |  |  | 杨天慕，张子涵 |
| 3 | 在实际开发过程中持续记录工作流存在的问题，根据使用情况进一步优化任务描述、代码检查和审查流程。 |  |  |  | 杨天慕、杨欢、张子涵、燕祎萌、闫宇鑫 |
| 4 | 各组员按照工作流领取对应任务，开始实际项目开发，并熟悉从任务领取、本地开发、本地验证到提交 PR 的完整过程。 |  |  |  | 杨天慕、杨欢、张子涵、燕祎萌、闫宇鑫 |