| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/9/2 8:30 | 结束时间： | 2026/9/2 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 回顾昨日测试发现的 Bug 及修复情况。 - 安排今日交叉测试与回归测试工作。 - 强调重点功能、异常场景及测试记录要求。 |  |  | - 昨日测试过程中发现的问题均已由对应负责人完成修复，早会对主要 Bug 的产生原因、修改方案和当前修复状态进行了简单回顾，目前相关功能已具备再次测试条件。 - 交叉测试时重点对昨日出现过 Bug 的场景进行重复验证，确认修复后问题不会再次出现，同时尝试不同输入、不同操作顺序和异常使用方式，检查是否存在相似问题或新的边界情况。 - 对已经修复的问题进行回归测试，不仅验证 Bug 本身是否解决，还要检查修改后是否影响其他已有功能，避免修复一个问题后产生新的功能异常。 - 每位成员在测试过程中发现问题后应及时记录 Bug 的复现步骤、出现条件、实际结果和预期结果，并反馈给对应负责人，方便快速定位和修改。 - 对发现的新问题按照“发现—记录—分配—修复—回归测试—关闭”的方式形成完整闭环，修复完成后尽量由原问题发现者或其他成员再次验证，不直接由开发者自行确认关闭。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 重点测试异常操作、边界场景及完整业务流程 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 对新发现的问题及时记录并反馈对应负责人 |  |  |  | 全体成员 |
| 3 | 完成新 Bug修复后的二次验证和状态关闭 |  |  |  | 全体成员 |