| 第1组Story 串讲会会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/18 9:30 | 结束时间： | 2026/8/18 9:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. Story 串讲会的目的、范围和任务认领口径。 2. 逐条说明 18 条高优先级 Story 的角色、功能、目的和实现边界。 3. 逐条确认验收标准、预估工时和前置依赖关系。 4. 明确前端、后端、视觉识别、测试/验收及组长的协作接口。 5. 讨论依赖顺序、联调方式、证据留存和风险控制。 6. 确定会后认领、排期、状态更新和文档同步动作。 HCT-206 实现候选融合、阈值校准和四状态判定 HCT-203 训练 YOLO11n 包装/条码辅助定位基线并发布模型卡 HCT-205 实现 OCR-first、条码解码与包装字段证据管线 HCT-208 实现修正差异、困难样本与独立训练同意 HCT-302 实现过期、库存、重复、过敏和有限规则 V1 HCT-303 实现四级提醒、去重合并和每日告警预算 HCT-304 实现计划版本、医嘱事实和安全时间窗 HCT-305- 实现天气白名单适配器与环境行动卡 HCT-308- 实现确认、延期、跳过、分级提醒和照护升级 HCT-401 实现知识入库、权限前置过滤、RAG 与引用校验 HCT-402 建立指令数据并完成基础模型与 QLoRA 盲测对照 HCT-403 实现 Ollama 工具调用、输出 Schema 和结构化降级 HCT-406 完成医疗拒答、越权、提示注入和无导流红队 HCT-407 实现模型实验室、版本指标和回滚状态页面 HCT-404 完成困难样本 V2、固定集对照、发布与回滚 |  |  | 1. 18 条 Story 的角色、功能、目的、验收标准、工时和前置依赖已逐条说明，后续以本次串讲内容作为认领前的共同理解基线。 2. 所有 Story 统一标记为“未开始”。原有 Issue 或 PR 的历史状态不改变本次会议的任务口径，未完成认领和验收标准确认前不得标记为进行中或已完成。 3. 任务按完整功能和可交付结果推进；前端、后端、模型/视觉识别以及测试/验收成员在开发前先确认接口、数据、权限、异常和证据要求。 4. 前置依赖按 Story 列表执行，先完成依赖项的方案确认，再安排后续 Story；依赖变化必须在群内同步并更新 Story 列表、迭代计划和风险跟踪。 5. 后端及测试/验收由杨欢、张子涵负责；前端由闫宇鑫负责；视觉识别及模型相关工作由杨天慕负责；其他成员按会议确认的协作事项参与。 6. 医疗拒答、越权、提示注入、权限、隐私、健康数据和模型回滚等高风险内容，必须保留测试证据、审计记录和可回滚方案后再进入验收。 7. 会后由各负责人补齐实现方案并认领任务，组长复核边界和依赖；完成验收标准评审后，才允许将对应 Story 状态更新为进行中。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 各 Story 的接口、数据、权限、异常和测试证据方案仍需在认领前补齐，并与验收标准逐项核对。 |  |  |  | 各 Story 负责人 |
| 2 | 需依据前置依赖确定认领顺序和迭代排期，依赖变更时同步更新 Story 列表和迭代开发计划。 |  |  |  | 张子涵、各模块负责人 |
| 3 | 前后端联调、测试/验收边界和高风险安全场景的证据留存方式需形成统一模板。 |  |  |  | 杨欢、张子涵、闫宇鑫 |