| 第 1 组 Story 串讲会会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 闫宇鑫、燕祎萌、张子涵、杨欢、杨天慕 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/08/29 08:40 | 结束时间： | 2026/08/29 09:00 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1.串讲三期迭代全部 Story 及功能目标。 2.按功能模块梳理 Story 之间的依赖关系。 3.检查 Story 粒度、验收边界及后续任务安排。 |  |  | 1.三期迭代 Story 按功能链路重新划分为七组，后续开发和测试以功能组为单位串联，但每个 Story 仍保持独立开发、独立测试和独立验收，避免再次出现一个完整功能集中在单个大型 Story 中的问题。 2.第一组：健康资讯与首页内容功能。 主要包括 HCT-444 首页季节健康新闻与助手跳转、HCT-445 健康新闻白名单抓取与缓存降级、HCT-446 健康资讯跳转链接白名单校验、HCT-454 健康资讯缓存按配置指纹隔离、HCT-463 健康资讯运维诊断快照、HCT-478 白名单网站健康资讯定时抓取、HCT-486 首页季节卡本地降级与无出口提示、HCT-487 来源与抓取时间展示以及 HCT-488 正式部署出口预检。该组目标是形成“资讯获取—缓存—审核—展示—跳转—异常降级—运维诊断”的完整链路。 3.第二组：本地助手与多轮对话功能。 主要包括 HCT-442 助手问题分类双通道、HCT-447 侧栏助手导航唯一高亮、HCT-448 症状用药空库友好降级、HCT-450 助手回复智能度与编排优化、HCT-451 开放对话演示模式、HCT-460 聊天气泡与对话流优化、HCT-470 联网搜索与整页阅读、HCT-471 用药剂量类问题硬拒绝、HCT-472 多轮上下文绑定、HCT-474 流式回复停止、HCT-475 证据预览以及 HCT-476、477 安全与红队回归。该组重点是提升助手的对话能力、联网能力、连续性、交互体验及医疗安全边界。 4.第三组：RAG 与知识库功能。 主要包括知识检索隐私安全审计、HCT-465 RAG 检索接口抽象与评分修复，以及 HCT-478～HCT-485 中的网页抓取、审核晋升、正式知识库入库、文档详情查看、分块预览、教学数据、失败提示、删除传播和一键教学闭环。该组需要形成“资料获取—审核—入库—检索—引用—维护—删除”的完整知识生命周期。 5.第四组：视觉识别与药盒扫描功能。 主要包括 HCT-440 视觉全链路性能探针与 P95 门禁、HCT-441 视觉任务领取租约与崩溃恢复、HCT-489 网页扫描页排版与失败重试以及 HCT-490 药盒扫描拒识原因说明。该组不再单纯追求“能够识别”，而是重点解决性能、任务恢复、失败重试和用户可理解的异常提示，使视觉功能具备真正可用的完整链路。 6.第五组：家庭身份认证与人脸登录功能。 主要包括 HCT-491 刷脸登录短采集与语音提示、HCT-492 跨端口家庭绑定 Cookie 与入口识别、HCT-493 人脸模型中文路径加载修复以及 HCT-494 演示机人脸阈值现场标定。该组是在二期 PIN、人脸识别和活体检测基础上的进一步收口，重点提升实际部署环境下的人脸识别稳定性、登录体验和现场可用性。 7.第六组：Web 页面与演示体验优化。 主要包括 HCT-461 Web 截图驱动排版与助手全屏对话、HCT-462 演示造数页错误分层与可用性修复、HCT-453 前后台分端口登录入口、HCT-455 成员前台登录差异化与总览排版修复以及 HCT-456 成员前台正确进入指引。该组重点解决网页端的入口、页面布局、角色差异化、错误提示以及演示体验。 8.第七组：手机端功能完善与三期演示验收。 MOB-159～MOB-175 分别覆盖手机首页健康资讯、助手聊天 UI、联网搜索与隐私说明、知识库浏览、真实天气联调、联机指引、缓存刷新、语音助手、多会话历史、流式回复停止、刷脸登录、演示包、弱网重试、通知提醒、风险告警、横屏/折叠屏以及引用依据展开。手机端三期重点不是重新开发完整业务，而是与 Web 和后端现有能力进行功能对齐、真实联调和移动端体验收口。 9.三期 Story 延续二期回顾会确定的改进方式，原则上将 Story 控制在较小粒度，每个 Story 完成后立即进行对应测试，不再等整个功能组全部开发完成后统一测试。 对技术实现不明确的 Story，在正式开发前先完成技术方案确认；存在较强依赖关系的 Story 需提前标明前置任务，避免负责人开始开发后才发现接口或基础能力尚未完成。 三期迭代范围在串讲会后原则上进行冻结。开发过程中产生的新功能想法先进入候选 Story，不直接加入本期迭代，确有必要调整时由全组统一评估。 10.后续任务分配不再简单按照“一个完整功能交给一个人”的方式处理，而是在功能组明确后，将其中能够独立完成的 Story 分配给不同成员，并保证每个 Story 都有明确的任务说明、技术边界和验收标准，提高任务的可接管性。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题 / 会后行动项： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 对三期 Story 按七个功能组完成最终归类并明确依赖关系。 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 对技术方案存在不确定性的 Story提前完成预研。 |  |  |  | 对应负责人 |
| 3 | 确各 Story的负责人、预计工期和测试验收标准。 |  |  |  | 全体成员 |