| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 家健镜 HomeCare Twin | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 37 页 |
| V200R001 |  |

家健镜 HomeCare Twin 项目

需求规格说明书

| 拟制人： | 杨天慕 | 时间： | 2026/08/29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： | 张子涵 | 时间： | 2026/08/29 |
| 批准人： | 陈祥俭 | 时间： | 2026/08/29 |

软通动力技术服务有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 更改内容及原因 | 主要编写人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/08/10 | 形成 P0 需求规格说明书；明确需求、设计、验收边界与当前状态 | 张子涵 |
| 2.0 | 2026/08/29 | 结合下一期迭代规划与 8 月 27 日迭代回顾，合并网页端与移动端需求，补充验收闭环、部署/模型/人脸/助手/移动端真机门禁 | 杨天慕 |

目录

1	研发背景	5

1.1	项目目标	5

1.2	产品硬边界	5

2	用户对象	7

2.1	典型使用场景	7

3	应用范围	8

3.1	P0 范围	8

3.2	非目标	8

4	术语定义	9

5	业务流程说明	10

5.1	整体业务流程	10

5.2	家庭创建、授权与访问流程	11

5.3	视觉录入与人工复核流程	11

5.4	事件、投影与故障恢复流程	11

5.5	风险、计划与照护升级流程	12

5.6	本地证据助手流程	12

5.7	撤权、导出与删除流程	12

6	需求规格说明	13

6.1	身份、家庭与授权（FR-01）	13

6.2	家庭健康事件中心（FR-02）	13

6.3	多证据视觉录入（FR-03）	14

6.4	家庭健康关系投影（FR-04）	14

6.5	风险规则与告警预算（FR-05）	14

6.6	计划、确认与照护升级（FR-06）	15

6.7	环境行动卡（FR-07）	15

6.8	本地证据型助手（FR-08）	15

6.9	家庭大屏与模型实验室（FR-09）	16

6.10	困难样本与追加训练（FR-10）	16

6.11	页面与交互需求	17

7	性能需求	18

8	可靠性需求	19

9	安全与隐私需求	20

10	可用性与可访问性需求	21

11	运行环境需求	22

11.1	硬件环境	22

11.2	软件环境	22

12	验收与需求追踪	23

13	附录	24

13.1	参考资料	24

13.2	需求编号索引	24

研发背景

家健镜 HomeCare Twin 是面向八周软件工程实训的本地优先家庭居家照护教学演示系统。家庭中的药品、过敏、疾病、指标、健康文档、计划和照护关系通常分散在不同载体中，并随时间持续变化。系统以主动录入和人工确认为入口，把每次变化保存为不可覆盖的健康事件，再重建成员当前状态、计算确定性风险规则并形成可处理的照护任务。

产品处理的是家庭健康运营过程，不模拟人体生理，不预测疾病，不替代医生或药师。系统不得诊断、开具处方、决定停药、换药或调整剂量，也不提供购药、问诊、广告、佣金或健康消费导流。紧急情况只提供明确求助提示。

项目目标

• 建立家庭、成员、照护关系、字段级授权和最小审计，使本人、家庭 Owner 与非 Owner 照护者的访问边界可验证、可撤回。

• 建立追加写健康事件、事务 outbox、状态投影、checkpoint 与重放机制，使事实更正和故障恢复可解释。

• 完成 OCR-first 的多证据视觉录入与人工复核链，使未知、冲突和低质量结果不会自动成为健康事实。

• 用版本化确定性规则生成风险等级和告警预算结果，用本地检索与受约束模型解释证据。

• 形成计划确认、延期、跳过、授权照护升级、困难样本回流和模型回滚的双闭环。

产品硬边界

| 边界 | 必须满足 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 本地隐私 | 家庭版健康数据、媒体、向量、对话和模型上下文默认留在家庭可信域 | 依赖故障时把健康上下文自动转发到云端 |
| 视觉确认 | OCR、条码、包装和主数据共同形成候选，人工确认或修正后才写入正式状态 | 以整盒分类结果、单一置信度或未知强制映射替代确认 |
| 家庭授权 | 按家庭、成员、字段、动作、目的、期限和升级条件校验 | 因亲属或照护者身份默认开放全部健康正文 |
| 风险与提醒 | 规则决定风险，普通告警合并并受预算控制，严重事项不被压制 | 由 LLM 修改风险等级、医嘱、频次或剂量 |
| 证据解释 | 回答展示事实、规则、引用、确认状态和版本；证据不足则澄清或拒答 | 输出无来源的肯定性医疗结论 |
| 业务范围 | 只提供家庭居家照护教学流程 | 买药、问诊、广告、佣金或医疗服务转化 |

用户对象

| 用户角色 | 主要目标 | 允许范围 | 明确限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭成员 | 录入并确认自己的健康事实，处理任务和查看证据 | 自己及明确授权的成员数据 | 不能读取其他家庭或未授权成员信息 |
| 家庭 Owner | 创建家庭、维护成员目录、管理家庭授权和本家庭事件 | 由 household.created_by 标识的本家庭管理范围 | 不能跨家庭访问；不得把家庭关系推断成其他家庭权限 |
| 非 Owner 照护者 | 处理被委托成员的任务、计划和风险 | 授权成员、字段、动作、目的和有效期内的最小范围 | 亲属/照护者角色名称本身不产生访问权 |
| 数据/知识管理员 | 审核主数据、规则、知识和困难样本 | 脱敏数据、版本登记和发布流程 | 不因管理资料而自动获得家庭健康正文 |
| 模型/系统管理员 | 训练、评测、部署、监控和回滚技术制品 | 模型指标、资源、版本和已授权训练数据 | 家庭端不自动训练；管理员不自动拥有成员数据权限 |
| 测试/验收人员 | 执行固定集、E2E、安全、部署和回滚验收 | 合成、公开许可或明确授权数据 | 不能用真实未授权数据和截图替代可复现证据 |

典型使用场景

| 场景 | 触发 | 用户价值 | 成功边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增药品 | 成员拍摄药盒或上传短视频 | 减少药名、规格、批次和有效期的手工录入错误 | 多证据候选经人工确认后形成健康事件 |
| 识别冲突 | OCR、条码、规格或包装证据不一致 | 让不确定性显式进入复核 | CONFLICT 不进入正式状态，修正保留 before/after |
| 家庭协同 | 成员授权照护者查看摘要或处理提醒 | 照护者在必要范围内协助 | 撤权/过期立即拒绝，API 执行字段过滤 |
| 风险提示 | 已确认事实命中版本化规则 | 解释为何出现提醒以及下一步由谁确认 | 严重事项不受普通预算压制，不给停药/剂量结论 |
| 计划响应 | 提醒到期或连续未确认 | 支持确认、延期、跳过和照护升级 | 不得越过安全时间窗或升级给无授权对象 |
| 证据问答 | 用户询问当前记录、规则或文档依据 | 获得可核对的通俗解释 | 无证据/越权/危险医疗请求受控拒答 |
| 删除与撤权 | 用户撤回授权或发起删除 | 控制数据全生命周期 | 主库、文件、索引、缓存和可控备份有处置状态 |

应用范围（V2.0：网页端 + 移动端）

P0 范围

| 功能域 | P0 交付范围 | 规模或约束 |
| --- | --- | --- |
| 家庭健康事件中心 | 家庭、成员、授权、疾病、过敏、指标、药物、库存、计划、文档和事件时间线 | MySQL 为唯一事实主库；更正追加补偿事件 |
| 多证据视觉录入 | 图片/短视频质量检查、全图 OCR、包装/条码辅助定位、条码解码、候选融合和人工复核 | 12–20 种受控药品 SKU；允许 UNKNOWN/CONFLICT/REVIEW |
| 关系投影 | 成员—疾病—过敏—药品—成分—批次—计划—照护者关系 | 从已确认事实重建，P0 不以 Neo4j 为事实源 |
| 风险与提醒 | 过期、临期、低库存、重复成分、登记过敏和 30–50 组审核规则 | 四级提醒；普通预算；严重事项不压制 |
| 照护计划 | 医嘱事实、计划版本、确认/延期/跳过、授权升级 | 只优化提醒策略，不改变药物和剂量 |
| 环境行动卡 | 粗粒度天气输入和低风险生活行动提示 | 只发送城市/区县代码；失败不阻塞核心链路 |
| 本地证据助手 | SQL/图谱/规则/RAG 工具调用、引用解释、拒答和结构化降级 | 家庭版不使用云端健康上下文回退 |
| 大屏与模型实验室 | 家庭任务/趋势/运行状态和模型版本/指标/回滚状态 | 聚合信息不得含真实健康正文 |
| 困难样本与训练 | 纠错、授权审核、追加训练、固定集 V1/V2 对照和发布回滚 | 训练与家庭运行分离；模型权重不进入 Git |

非目标

• 不接入医院 HIS、全量可穿戴设备、国家药品追溯平台真实业务或在线诊疗服务。

• 不承诺识别任意药品，不建设完整医学本体、完整相互作用数据库或生理数字孪生。

• 不做人脸身份入口和持续家庭摄像头监控，不自动确认成员已经服药。

• 不以课程演示推断疾病结局，不使用

• 不提供买药、挂号、问诊、保险、广告、佣金链接或健康消费推荐。

术语定义

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 家庭可信域 | 家庭局域网或机构内网中受控运行的 Web、API、数据库、文件、视觉/OCR、向量索引和 Ollama 环境；默认拒绝健康数据网络出口。 |
| 家庭健康运营型数字孪生 | 用事件、当前状态和关系投影表达家庭健康事实的变化与照护过程，不模拟人体生理。 |
| Owner | 由 household.created_by 标识的当前单家庭管理员，只在其创建的家庭内拥有管理范围。 |
| 非 Owner 照护者 | 必须通过成员、字段、动作、目的和有效期授权才能访问的协作人员。 |
| RBAC/ABAC | RBAC 定义角色上限；ABAC 再校验家庭、成员、字段、动作、目的、时间和授权状态。 |
| health_event | 追加写健康事件；记录变化、来源、操作者、确认状态、证据、序号和版本，不允许原地覆盖。 |
| 补偿事件 | 用于更正上一已确认事件的新事件，通过 supersedes/causation 关系保留历史。 |
| 事务 outbox | 与健康事件同事务写入的最小派发记录，用于可靠触发投影和后续消费者，不复制健康正文。 |
| 状态投影 | 由已确认事件按成员序号归约得到的当前状态，可从空状态或 checkpoint 重建。 |
| OCR-first | 先做全图 OCR 并保留文字框原值，再用 YOLO 辅助包装/条码定位，由专用解码器读取码值。 |
| MATCHED | 多证据一致且候选明确；仍需人工确认。 |
| CONFLICT | 条码、OCR、规格、日期、包装或主数据互相矛盾；必须复核。 |
| UNKNOWN | 开放集未知或没有可靠候选；允许手工录入或补拍。 |
| REVIEW | 质量不足、字段缺失或候选间隔不足，需要人工补录/复核。 |
| 证据契约 | 回答或风险卡必须同时携带事实、规则、文档引用、确认状态、可见范围和版本。 |
| 告警预算 | 对 INFO/GENERAL 进行合并、摘要和每日限量的机制；不得压制 HIGH/URGENT。 |
| RAG | 先进行身份和权限过滤，再从版本化本地知识片段检索证据；检索结果不直接成为医疗结论。 |
| 困难样本 | 保留原预测、人工修正、错误类型、模型版本和训练同意状态的受控样本。 |
| P0 | 八周课程交付的优先级范围；只有证据齐全的条目才可标记已验证。 |

业务流程说明

整体业务流程

主动拍照/上传/手工录入

↓

本地质量检查与证据提取

↓

MATCHED / CONFLICT / UNKNOWN / REVIEW

↓

本人或获权复核者确认、修正或拒绝

↓

追加 health_event + outbox + 在线投影（同一事务）

↓

关系投影与版本化规则计算

↓

风险卡、计划任务和权限过滤后的证据检索

↓

本地模型解释或结构化降级

↓

本人/照护者确认行动、审计、困难样本回流

流程中的模型输出只作为候选或语言解释。正式健康事实必须由用户或授权复核者确认；风险等级只能由确定性规则生成；检索为空、权限不足或依赖不可用时必须停在明确的待复核、拒答或降级状态。

家庭创建、授权与访问流程

身份认证 → 选择家庭 → 校验 Owner/非 Owner → 校验成员 → 校验字段与动作 → 校验 X-Access-Purpose → 校验有效期/撤权 → 返回过滤后的结果并写最小审计

1. Owner 由 household.created_by 判定，只能管理自己创建的家庭。

2. 非 Owner 必须提交稳定的 ASCII 目的代码；展示文案不能代替目的代码。

3. 跨家庭、未授权以及资源 ID 猜测统一返回隐藏式 404，详细原因只进入本地脱敏审计。

4. 授权更新和撤回必须携带 expected_version；版本冲突返回 409，已撤销授权不可再次修改。

视觉录入与人工复核流程

选择成员 → 上传图片→ MIME/大小/像素/时长与恶意内容检查 → 清晰度/曝光/反光/方向/透视 → 全图 OCR → YOLO 包装/条码辅助 → 条码专用解码 → 规则/词典/本地字段结构化 → 多证据候选 → 四态 → 人工确认/修正/拒绝 → 正式事件

| 状态 | 进入条件 | 允许动作 | 禁止动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATCHED | 证据一致且超过校准阈值 | 查看证据、确认或修正 | 不经确认直接进入风险计算 |
| CONFLICT | 关键证据相互矛盾 | 强制复核、修正、补拍或拒绝 | 默认选择最高分候选 |
| UNKNOWN | 无可靠候选或开放集未知 | 手工录入、补拍或拒绝 | 强制映射到已知 SKU |
| REVIEW | 质量低、字段缺失或候选间隔不足 | 补录、补拍、人工选择 | 显示假置信度或成功状态 |
| CONFIRMED/CORRECTED | 复核人完成确认或修正 | 写入正式事件并触发投影 | 覆盖原预测和修正原因 |

事件、投影与故障恢复流程

写请求 + Idempotency-Key → 规范请求指纹 → 锁定成员并分配 sequence_no → 写 health_event → 写最小 outbox → 更新在线投影 → 提交

worker: PENDING → PROCESSING → DISPATCHED；失败为 FAILED，过期锁可回收

恢复: 空状态或 checkpoint → 校验 SHA-256 → 按 sequence_no 重放 → 比较在线 state_hash

相同家庭、幂等键、操作、操作者和规范请求体应返回原事件；同键不同指纹必须冲突。缺失已确认前序时保持 OUT_OF_ORDER，重复投递不得重复增加投影效果。

风险、计划与照护升级流程

已确认状态 → 规则版本与适用范围校验 → 过期/库存/重复/过敏/有限相互作用规则 → 去重键 → INFO/GENERAL 预算 → HIGH/URGENT 豁免 → 风险证据卡 → 确认/延期/跳过 → 连续未确认时校验照护授权并升级

计划页面必须区分只读的医嘱事实与可调整的提醒策略。任何提醒建议不得越过安全时间窗，不得创建、停用、替换药物或改变剂量、频次。

本地证据助手流程

登录与成员授权 → 意图/风险路由 → SQL/图谱/规则/RAG 工具 → 结构化证据上下文 → Ollama → Schema 校验 → 工具绑定与引用可访问性 → 主张忠实性 → 医疗禁止内容/无导流/紧急升级校验 → 回答或受控拒答

向量库或 Ollama 不可用时，系统应停止自然语言证据回答，只展示可核验的结构化事实、规则、引用和任务；不得使用外部云模型补答。

撤权、导出与删除流程

用户确认范围与目的 → 二次确认 → 撤权或删除任务 → API 立即拒绝新访问/升级 → 清理主库业务对象、文件、向量索引和缓存 → 记录可控备份到期处置 → 保留不含健康正文的最小审计证明

需求规格说明（V2.0）

身份、家庭与授权（FR-01）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 提供本地账号、家庭、成员、照护关系和可撤回的字段级授权；支持密码登录以及 PIN/二维码二次确认。 |
| 前置条件 | 操作者已认证；创建授权时为本家庭 Owner；被授权人、成员和目的均有效。 |
| 输入 | 家庭名称、成员显示名/角色/actor_id、被授权人、数据字段、动作、ASCII 目的代码、有效期、expected_version。 |
| 处理规则 | Owner 只管理自己的家庭；非 Owner 同时通过家庭、成员、字段、动作、目的、期限校验；授权创建版本为 1，更新/撤回采用 compare-and-swap。 |
| 输出 | 家庭/成员、当前授权、字段可见范围、授权审计和稳定错误状态。 |
| 异常与安全 | 跨家庭、ID 猜测和未授权访问返回隐藏式 404；版本冲突返回 409；审计不记录健康正文；撤权立即生效。 |
| 验收 | 跨家庭拒绝率 100%；非 Owner 只返回授权字段；撤权/过期后立即拒绝；敏感读取和授权生命周期有最小审计。 |
| 非目标 | P0 不采用人脸身份；不允许因子女或照护者角色默认看到全部数据。 |

家庭健康事件中心（FR-02）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 以追加写事件管理疾病、过敏、指标、药品、库存、计划、文档和照护关系变化，并可重放恢复当前状态。 |
| 前置条件 | 家庭和成员存在；操作者具有写动作与字段权限；正式投影只接收 CONFIRMED 事件。 |
| 输入 | member_id、event_type、source、confirmation_status、payload、evidence、occurred_at、Idempotency-Key。 |
| 处理规则 | 分配成员内 sequence_no；计算请求指纹；事件、outbox 和在线投影同事务提交；更正追加补偿事件；事件不可 UPDATE/DELETE。 |
| 输出 | 事件 ID、序号、发生/记录时间、correlation/causation/supersedes、Schema 版本、投影版本与哈希。 |
| 故障恢复 | worker 回收过期锁；FAILED 可重试；checkpoint 校验失败或乱序返回稳定冲突；存在事件时禁止破坏性 downgrade。 |
| 验收 | 相同幂等请求只产生一个事实；冲突指纹拒绝；补偿保留原事件；重复投递无副作用；空状态/checkpoint 重放结果与在线状态一致。 |
| 非目标 | 不把 outbox、投影、图谱或向量索引作为第二事实源。 |

多证据视觉录入（FR-03）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 接收图片、浏览器拍照和短视频，完成质量门控、OCR-first 证据提取、候选融合和四态输出。 |
| 前置条件 | 用户主动触发；文件通过类型、大小、像素、时长和内容探测；成员访问权限有效。 |
| 输入 | 本地文件引用、成员、任务类型、幂等键、模型阈值及代码/数据/模型版本。 |
| 处理规则 | 全图 OCR 保存原始 token/区域/置信度；YOLO 只辅助包装和条码区域；专用解码器读取码值；本地结构化模块只能选择已有证据。 |
| 输出 | MATCHED/CONFLICT/UNKNOWN/REVIEW、证据帧、OCR 框、条码、包装特征、候选、版本、耗时和错误码。 |
| 人工复核 | 确认、修正或拒绝；修正保存原候选、after、原因、操作者、时间和独立训练同意。 |
| 异常与降级 | 视觉/OCR 不可用时保留任务并允许手工录入；冲突/未知/低质量不进入正式状态和规则。 |
| 验收 | 自动通过精确率≥99%；未知 SKU 转人工率≥95%；字段来源完整率 100%；只有 CONFIRMED/CORRECTED 触发正式事件。 |
| 非目标 | 不承诺识别任意药品，不以 YOLO 单独识别 SKU，不使用模型补造图片文字。 |

家庭健康关系投影（FR-04）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 展示成员、疾病、过敏、药品、成分、批次、计划、文档和照护者关系。 |
| 输入 | 已确认事件、成员状态和当前授权范围。 |
| 处理规则 | 从 MySQL 事实重建；每个节点和边关联来源事件、确认状态和更新时间；更正/撤销后重算。 |
| 输出 | 权限过滤后的节点、边、来源事件和重建状态。 |
| 异常与降级 | 投影异常时停止展示可能过期的敏感缓存，提供重建入口；撤权后隐藏受影响节点与聚合数量。 |
| 验收 | 事件确认后关系更新；补偿后关系一致；未确认四态不生成正式节点；每条边可追溯。 |
| 非目标 | P0 不引入大型医学本体或让图数据库成为事实源。 |

风险规则与告警预算（FR-05）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 对过期、临期、低库存、重复成分、登记过敏和有限审核规则产生可解释风险。 |
| 前置条件 | 参与事实已人工确认；规则有来源、版本、范围、有效期、正反例和回滚版本。 |
| 输入 | 成员当前状态、规则版本、告警预算、去重窗口和授权上下文。 |
| 处理规则 | 规则引擎独占等级决定权；同类告警按成员/规则/时间窗合并；INFO/GENERAL 受预算控制，HIGH/URGENT 不受普通预算压制。 |
| 输出 | 等级、rule_id/version、参与事实、证据、覆盖范围、去重键、有效期、预算决定和处理角色。 |
| 异常与安全 | 规则版本不匹配时停止发布；证据不足进入待确认；不得输出‘可以一起吃’或‘必须停药’。 |
| 验收 | 规则单测 100%；已知严重案例漏报为 0；普通预算执行率 100%；风险证据/版本完整率 100%。 |
| 非目标 | 不提供完整临床决策支持，不由模型创建或批准医疗规则。 |

计划、确认与照护升级（FR-06）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 围绕已确认医嘱事实形成可审计的提醒策略和照护响应。 |
| 输入 | 计划版本、医嘱事实、安全时间窗、提醒策略、确认/延期/跳过及原因、照护授权。 |
| 处理规则 | 医嘱事实只读；提醒时间和渠道只能在安全时间窗内调整；新医嘱未经人工批准不得切换；连续未确认后再校验升级授权。 |
| 输出 | 计划版本差异、确认状态、处理原因、升级对象、授权依据和审计事件。 |
| 异常与安全 | 越界建议被阻止；升级对象无授权或已撤权时不通知；部分失败不得保存半成品变更。 |
| 验收 | 确认/延期/跳过可追踪率 100%；越过安全时间窗的建议 100% 阻止；升级对象授权有效；批准记录完整。 |
| 非目标 | 系统不得新增、停用、替换药物或改变剂量、频次。 |

环境行动卡（FR-07）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 使用粗粒度天气信息生成低风险生活安排提示。 |
| 输入 | 城市/区县编码、温度、温差、降雨、空气质量、紫外线和可用花粉等级。 |
| 处理规则 | 出口仅允许白名单天气适配器和城市编码；结合成员主动授权标签；同一事件有效期内只生成一次。 |
| 输出 | 环境事件、行动卡、来源时间、有效期和降级状态。 |
| 异常与降级 | 天气失败时不生成新卡，不影响档案、事件、规则和任务；不缓存未授权健康字段。 |
| 验收 | 外部请求不含成员、药品、疾病、过敏、报告、图片或对话；不推断疾病，不触发用药更改。 |

本地证据型助手（FR-08）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 调用授权、SQL、关系投影、规则和 RAG 工具，对当前事实进行有引用的通俗解释。 |
| 前置条件 | 操作者与成员权限有效；知识来源、许可、版本、哈希和权限域已登记。 |
| 输入 | 问题、当前成员、目的、可见字段、事实/规则/文档工具结果和模型/知识版本。 |
| 处理规则 | 检索前过滤权限；模型不直连全库或向量库；后端依次校验 Schema、工具绑定、引用、忠实性、规则不可改写、授权、医疗禁止内容和无导流。 |
| 输出 | route、answer、facts、rules、citations、actions、visibility、model_version、knowledge_version、request_id。 |
| 异常与降级 | 无证据时澄清/拒答；模型或向量库不可用时返回结构化事实/规则卡或 MODEL_UNAVAILABLE；不使用云端回退。 |
| 验收 | 引用存在率 100%；无证据拒答率≥95%；越权与危险医疗请求拒绝率≥98%；无授权字段返回率和商业导流响应率均为 0%。 |
| 非目标 | 不诊断、处方、停药、换药、调剂量，不让模型批准计划或规则。 |

家庭大屏与模型实验室（FR-09）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 家庭大屏展示非敏感聚合与任务；模型实验室展示数据、模型、阈值、固定集指标、发布和回滚状态。 |
| 输入 | 授权后的任务/风险聚合、事件趋势、运行状态、模型登记、评估结果和制品哈希。 |
| 处理规则 | 公共大屏默认不展示姓名、病史、药品详情、报告图片和对话；模型管理员权限不转化为家庭数据权限。 |
| 输出 | 今日任务、近期变化、告警预算、照护响应、依赖状态；模型版本、指标、失败样本、部署/回滚状态。 |
| 异常与降级 | 失败指标隐藏并标注最后更新时间；指标/评估不足时保持候选状态，不允许发布。 |
| 验收 | 聚合不含真实身份或健康正文；未确认数据不进入趋势/成功指标；非管理员不能查看模型详情。 |

困难样本与追加训练（FR-10）

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 把人工纠错转化为经过授权、脱敏、审核和可回滚的模型改进证据。 |
| 输入 | 原预测、人工修正、错误类型、模型版本、样本授权、训练同意和脱敏状态。 |
| 处理规则 | 按实体药盒、采集日期、设备和视频会话分组划分；固定集冻结并记录哈希；V1/V2 使用同一测试集；检查旧类别退化。 |
| 输出 | 数据卡、训练批次、模型卡、参数/随机种子/硬件、指标、失败样例、制品哈希、批准和回滚版本。 |
| 异常与安全 | 未授权样本不训练；撤回后停止后续训练并清理可控未发布制品；失败实验保留；旧类下降超阈值拒绝发布。 |
| 验收 | 训练集无相邻帧泄漏；V2 旧类别最大下降≤2 个百分点；家庭端不自动训练或发布；模型权重不提交到仓库。 |

页面与交互需求

| 页面 | 首要职责 | 关键状态 | 强制展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭总览 | 近期变化、待确认风险、今日任务、本地/授权状态 | 正常/加载/空/错误/离线/未授权/低置信 | 本地隐私状态、证据入口、授权摘要 |
| 成员健康档案 | 显示获权事实、来源、确认和时间线 | 字段级未授权与二次确认 | 来源事件、最后更新时间、可见范围 |
| 视觉扫描中心 | 质量门控、多渠道证据和四态候选 | QUEUED/处理中/四态/失败 | 原图/帧、OCR、条码、包装、版本 |
| 人工复核中心 | 确认、修正、拒绝、训练同意 | 待复核/已确认/已修正/已跳过 | before/after、原因、操作者、独立训练同意 |
| 家庭健康图谱 | 已确认事实关系投影 | 重建/待同步/未授权 | 节点边来源事件、确认状态 |
| 用药安全中心 | 规则风险和证据 | 四级风险/预算/处理状态 | 事实、规则、文档、确认、版本 |
| 健康计划中心 | 医嘱事实与提醒策略 | 确认/延期/跳过/升级 | 版本差异、安全时间窗、批准记录 |
| 本地健康助手 | 先证据后解释 | 检索/工具/拒答/模型降级 | 成员、可见范围、引用、免责声明 |
| 家庭健康大屏 | 非敏感聚合与运行状态 | 公共模式/离线/错误 | 任务数量、趋势、授权提示 |
| 模型实验室 | 数据模型指标与发布回滚 | 候选/评估/已批准/失败/已回滚 | 哈希、固定集、失败样本、版本 |

所有页面必须用文字、图标和颜色共同表达状态；页面不得用旧缓存、假置信度、空白成功或固定回答掩盖依赖故障。授权设置是总览、成员档案和大屏共用的支撑视图，不形成独立的权限口径。

性能需求

| 指标 | P0 目标 | 测量约束 |
| --- | --- | --- |
| CPU 单图全流程 P95 | ≤ 8 秒 | 报告硬件、样本量、冷/热状态、模型/OCR版本 |
| 药品包装 Recall | ≥ 95% | 只评价包装/条码辅助定位，不替代字段识别 |
| 受控集 mAP@0.5 | ≥ 90% | 按类别、样本量和置信区间报告 |
| OCR 文本区域召回率 | ≥ 95% | 保留原始文字框和版本 |
| 药名字段原始值保真率 | ≥ 95% | 模型不得覆盖原 OCR |
| 药名字段完全匹配率 | ≥ 90% | 使用冻结字段契约 |
| 有效期字段完全匹配率 | ≥ 88% | 覆盖不同日期格式和遮挡 |
| 良好图像条码解码率 | ≥ 95% | 由专用解码器测量 |
| 自动通过结果精确率 | ≥ 99% | 覆盖开放集和相似包装 |
| 意图路由准确率 | ≥ 92% | 基础模型与 QLoRA 使用同一盲测集 |
| 工具选择准确率 | ≥ 90% | 含越权与无证据场景 |
| 工具参数完全正确率 | ≥ 88% | 字段、成员和目的精确匹配 |
| JSON Schema 合法率 | ≥ 98% | 后端校验后统计 |
| 单盒拍摄到确认中位时间 | ≤ 60 秒 | 包含复核操作但不含用户长时间离开 |
| 重复告警合并率 | ≥ 90% | HIGH/URGENT 不计入普通预算压制 |

数据库、API 页面加载和并发预算仍须由资源原型与阶段验收冻结；没有测量证据时不写具体毫秒承诺。

可靠性需求

| 故障/风险 | 要求行为 | 禁止行为 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复写请求 | 使用幂等键和请求指纹返回原结果或冲突 | 重复创建健康事实 | 相同/冲突 key 回归 |
| worker 中断 | 回收过期锁，按序重试，稳定错误码 | 丢失事件或打印 payload | FAILED/PROCESSING 恢复 |
| 投影损坏 | 从事件或 checkpoint 重建并比较哈希 | 用投影反写事实 | 空状态和 checkpoint 重放 |
| 视觉/OCR 离线 | 任务保留、明确降级、允许手工录入 | 返回伪造候选 | 依赖故障场景 |
| 向量库离线 | 停止证据问答，保留事实和规则 | 让模型用常识补答 | MODEL_UNAVAILABLE/结构化降级 |
| Ollama 离线 | 展示结构化事实、规则、引用和任务 | 自动转发云端 | 无外部网络请求 |
| 天气失败 | 不生成新行动卡，不影响核心链 | 重复生成或上传健康详情 | 超时/无数据 |
| 撤权/删除 | 立即拒绝并传播到缓存/索引/通知/可控备份 | 继续返回旧缓存 | 撤权、删除任务状态 |
| 迁移失败 | 保留备份、支持兼容应用或前滚修复 | 有事实数据时破坏性降级 | 空库/已有数据升级 |

安全与隐私需求

| 控制域 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据分级 | D0 公开资料登记来源/许可/哈希；D1 内部数据限团队；D2 健康事实加密并成员级授权；D3 原始报告/视频/密钥/备份单独密钥、最短留存、禁止进日志。 |
| 身份与会话 | 密码使用安全哈希；访问令牌短期有效并支持轮换；高敏查看、导出和关键操作要求二次确认；认证失败限流。 |
| 对象授权 | 所有成员资源执行家庭边界、Owner/非 Owner、成员、字段、动作、目的、期限和撤权检查；前端隐藏不构成授权。 |
| 上传 | MIME 白名单、扩展与魔数一致、大小/像素/时长限制、随机存储键、路径穿越防护、恶意内容与解压炸弹检查。 |
| 网络出口 | 默认拒绝；仅显式白名单适配器可出网；天气只发送城市/区县编码；记录目的、数据分类、授权依据、请求摘要和结果。 |
| 日志与审计 | 只记录 request_id、对象 ID、动作、版本和结果；不记录报告正文、完整 OCR、提示词上下文、令牌和模型 payload。 |
| 知识与模型 | 知识来源、许可、版本、哈希、权限域和失效时间齐全；文档内提示词视为数据；模型/规则/知识均可回滚。 |
| 事件响应 | 泄露、越权、错误规则或危险回答发生时隔离入口/版本、保全最小审计、评估影响、回滚、通知、修复和回归。 |

可用性与可访问性需求

• 基础档在 LLM、向量库、视觉或天气离线时仍能管理家庭事实、授权、事件、规则和任务。

• 正常、加载、空、错误、离线、未授权和低置信状态具有稳定尺寸和明确文案，不闪现其他家庭缓存。

• 风险、证据、确认和拒答不只依赖颜色；键盘可以完成主要流程；交互控件有可读名称和焦点状态。

• 敏感字段被隐藏时只显示未获授权，不泄露该字段是否存在；错误响应提供 request_id 和可执行重试动作。

• 所有医疗相关页面显示教学演示边界；危险请求引导联系现有医生、药师或当地急救服务。

运行环境需求

硬件环境

| 档位 | 最低/建议资源 | 适用能力 | 当前证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础档 | x64、4 逻辑核、8 GiB RAM、20 GiB 可用磁盘 | Web、API、worker、MySQL、规则、轻量 OCR 和加密文件 | 当前设备已完成工程和资源探针；不代表正式视觉性能 |
| 增强档 | 建议 16 GiB RAM；7B Q4 模型约需 5 GiB 显存/内存，建议 8 GiB 以上可用显存 | 基础档 + 本地向量检索 + Ollama | qwen2.5:7b 本地握手为资源原型，不等同于助手业务验收 |
| 研发档 | 独立 GPU 工作站或受控短时训练资源、授权数据与模型制品存储 | 标注、训练、固定集评测和模型登记 | 家庭运行机不得自动训练 |

软件环境

| 层 | 软件基线 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 现代 Chromium 浏览器；Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus、ECharts | 只调用 /api/v1，不直连数据库、向量库或 Ollama |
| 服务端 | Python 3.11、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy 2、Alembic | 统一授权、事务、证据和输出校验 |
| 事实库 | MySQL 8.4，utf8mb4，UTC | 唯一事实主库；迁移和备份可复现 |
| 视觉 | OpenCV；PaddleOCR/本地 OCR；专用条码库；YOLO11n 辅助 | 正式版本、阈值和许可须经固定集验收 |
| 检索/模型 | FAISS 起步，Qdrant 为服务化候选；Ollama 本地量化模型；LLaMA Factory QLoRA | 增强档可选；不得成为事实源或云端默认回退 |
| 部署 | Docker Compose、Nginx、跨平台 start.ps1/start.sh | 内部服务仅本机/容器网络，Nginx 是唯一用户入口 |
| 测试 | pytest、httpx、Playwright、固定视觉/LLM/安全评估集 | 测试环境、版本、样本哈希和结果可定位 |

验收与需求追踪

| 编号 | 验收主题 | 核心证据 | 发布阻断 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 家庭/字段授权 | 跨家庭、Owner/非 Owner、撤权、过期、字段过滤和审计测试 | 任一越权或撤权失效 |
| FR-02 | 追加事件与恢复 | 幂等、补偿、同事务、重试、乱序、重放、不可变触发器 | 事实覆盖、事件丢失或不可重建 |
| FR-03 | 多证据复核 | 固定视觉集、四态、来源字段、人工修正和开放集 | 未确认结果进入正式状态 |
| FR-04 | 关系投影 | 确认/补偿/撤权后的重建与溯源 | 图谱成为第二事实源或泄露字段 |
| FR-05 | 规则与预算 | 规则单测、严重案例、去重、预算和证据卡 | 严重漏报或被预算压制 |
| FR-06 | 计划闭环 | 时间窗、版本差异、确认/延期/跳过和授权升级 | 系统修改剂量/药物或升级给无权对象 |
| FR-07 | 环境行动卡 | 出口请求、事件去重和天气故障 | 上传健康详情或进入用药链 |
| FR-08 | 证据助手 | 同一盲测集、引用、无证据、越权、提示注入和医疗拒答 | 引用伪造、危险建议或云端外发 |
| FR-09 | 大屏/实验室 | 聚合脱敏、版本指标、发布和回滚 | 敏感正文进入公共展示或指标 |
| FR-10 | 困难样本 V2 | 训练授权、数据卡、固定集 V1/V2、失败样例和回滚 | 未授权训练、固定集泄漏或不可回滚 |

状态只允许使用未开始、进行中、待验收、已验证、阻塞和不做。状态变化必须有 Issue/Story、提交或 PR、自动测试、人工验收、环境/版本和回滚证据；CI 通过不能单独证明业务完成。

V2.0 迭代范围与端协同

本版本以 P0 网页端需求规格说明书和移动端 V1.0 为基线，结合《下一期迭代规划-2026-08-27》和 8 月 27 日迭代回顾会结论，目标是把“功能已实现”推进到“证据可验收、演示可复现、风险可回滚”。下表所列工作均为本版本规划项，初始状态统一为未开始，不将规划、Mock 或未验证结果写成已完成能力。

| 编号 | 端别/波次 | 需求与价值 | 完成定义与验收门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCT-501 | Web / W0 | 需求追踪矩阵与 Story 状态回填，统一 FR/NFR、Issue、Story、PR 关系 | 状态：未开始（规划项）；矩阵覆盖率可核对；每条状态有 Issue/Story/PR 或未完成原因；无孤立需求 |
| HCT-502 | Web / W0 | 完成 HCT-458 风险告警审计元数据并合并 PR #481 | 状态：未开始（规划项）；审计字段、追加写语义、权限和回滚证据齐全；维护者完成人工复核 |
| HCT-503 | Web / W1 | Compose 真实备份恢复与开发/演示/生产三层部署证据 | 状态：未开始（规划项）；真实恢复演练、数据边界、部署日志、失败关闭和回滚步骤可复现 |
| HCT-504 | Web / W1 | QLoRA 真实训练、盲测对照与模型卡 | 状态：未开始（规划项）；训练配置、固定集、盲测指标、模型卡和回滚版本可定位；未达标不得宣称上线 |
| HCT-505 | Web / W1 | 人脸阈值字段校准与教学演示验收 | 状态：未开始（规划项）；真机/样本矩阵、阈值依据、误识/拒识处理与隐私删除路径通过验收 |
| HCT-506 | Web + Mobile / W1 | HCT-405 连续演示与最终验收门禁，串联核心闭环 | 状态：未开始（规划项）；依赖 HCT-503/504/505；连续演示录像/日志、异常态、回滚和需求追踪完整 |
| HCT-507 | Web / W2 | ADR-0007 成员级出网隐私 R3 与 badcase 回归池 | 状态：未开始（规划项）；默认不出网；成员级策略、脱敏、拒绝和回归样本均有可审计证据 |
| HCT-508 | Web / W2 | 真实 Ollama 集成证据与结构化降级 | 状态：未开始（规划项）；真实本地模型调用、超时/不可用/Schema 降级、引用校验和日志证据齐全 |
| NEXT-M1 | Mobile / W3 | MOB-148 移动端发布门禁：APK、真机矩阵、回滚 | 状态：未开始（规划项）；Capacitor APK 可重建；Android 真机矩阵、权限、离线/升级/回滚证据齐全 |
| NEXT-M2 | Mobile + Web / W3 | 语音输入/播报与家庭广播真实设备验收，含 MOB-150 隐私 R3 | 状态：未开始（规划项）；真实设备录音/播报、授权、静音、隐私和失败降级通过验收 |

迭代回顾输入与流程改进

需求分析与 Story 串讲：在任务认领前逐条讲解高优先级 Story；拆分会将粗粒度需求拆成可独立开发、测试和验收的 Story，明确角色、功能、目的、验收标准、估算点数和依赖。

本期改进：冻结迭代范围，新增想法进入后续 Story；难点技术在开发前完成调研与方案；测试前移并及时修复；交接时同步接口、证据和未完成项。

本版本接受标准：任何“完成”结论必须能追溯到需求编号、Issue、Story、PR、测试结果和必要的真机/部署/模型证据；证据缺失时显示未完成或待验收。

网页端与移动端协同边界

网页端负责家庭账号与授权管理、视觉人工复核、健康图谱、家庭大屏、模型实验室、知识与规则等重操作；移动端负责今日照护、拍药盒、家人视图、风险提醒、紧急求助、设置、无障碍和语音等高频操作。两端共享版本化 API、事件/证据契约、权限前置过滤和状态枚举。

移动端不得直连数据库、向量库或 Ollama，不在前端计算风险或伪造置信度；Web 端同样遵守本地优先、默认不出网、拒答与越权防护。401/403/404/409/422、离线、低置信和空态必须显式呈现，不能使用陈旧家庭数据。

移动端需求规格（FR-M01～FR-M10）

FR-M01 今日照护任务

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为家庭成员 |
| 目标 | 作为家庭成员，我希望在手机上看到当天待办，并能确认、延期或跳过任务，以完成高频照护闭环；禁止在移动端修改药品、剂量或疗程。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M02 拍药盒录入

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为家庭成员 |
| 目标 | 作为家庭成员，我希望拍摄药盒/包装并获得质量门禁、视觉任务和提交反馈；识别结果必须回到网页端人工复核，不能直接成为批准主数据。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M03 家人视图与授权

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为被授权成员 |
| 目标 | 作为被授权成员，我希望查看经过服务端权限过滤的家庭摘要；无权字段显示未授权，不泄露可推断的健康信息。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M04 风险提醒

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为家庭成员 |
| 目标 | 作为家庭成员，我希望收到分级风险提醒、证据和非医疗行动建议；前端只展示服务端判定，不自行计算风险或生成医学结论。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M05 紧急求助

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为需要帮助的家庭成员 |
| 目标 | 作为需要帮助的家庭成员，我希望使用大按钮发起求助、二次确认并进行语音/广播；失败时给出明确降级和重试路径。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M06 我的与设置

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为家庭成员 |
| 目标 | 作为家庭成员，我希望管理联系人、数据源、隐私与通知设置；敏感操作需再次确认并记录审计事件。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M07 老年模式与可访问性

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为老年用户 |
| 目标 | 作为老年用户，我希望使用大字号、高对比度、简化导航、语音提示和减少动效；交互目标可触达，读屏顺序正确。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M08 双数据模式

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为演示或家庭用户 |
| 目标 | 作为演示或家庭用户，我希望在 Demo 数据与家庭服务端之间切换；错误、未授权和离线状态可见，不能混用或展示陈旧家庭数据。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M09 PWA 壳与缓存

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为移动端用户 |
| 目标 | 作为移动端用户，我希望在网络波动时仍可加载应用壳和静态资源；Service Worker 只能缓存壳/静态资源，禁止缓存 /api 与 /health。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

FR-M10 Capacitor Android 包

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色 | 作为发布维护者 |
| 目标 | 作为发布维护者，我希望用固定 SDK/JDK/Gradle 构建可复现 APK，并在真机矩阵上验证权限、升级和回滚；构建失败不得发布。 |
| 前置条件 | 家庭授权有效；移动端 API 版本与服务端契约一致；网络/离线状态已识别。 |
| 主流程 | 展示加载态 → 调用受控 API → 显示成功、空态、错误、离线或未授权状态 → 记录可追踪事件。 |
| 异常处理 | 401/403/404/409/422、超时、低置信和权限变化均 fail-closed；不展示陈旧或猜测内容。 |
| 验收标准 | 功能在 Demo 与家庭数据模式分别验证；关键路径有自动化/人工测试记录；高风险操作有二次确认与审计。 |
| 安全与隐私 | 默认不出端；最小权限；敏感数据不进入缓存、URL、日志或分析上报。 |
| 证据要求 | Issue/Story/PR、测试结果、必要的真机截图或录像、失败降级和回滚证据可定位。 |

移动端页面与交互清单

| 页面/路由 | 首要职责 | 关键状态 | 强制展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日照护 /today | 今日任务、确认/延期/跳过 | 加载/空/错误/离线/未授权 | 任务版本、幂等结果、非医疗提示 |
| 拍药盒 /scan | 拍摄、质量门禁、提交视觉任务 | 低质量/处理中/失败/待网页复核 | 原图处理策略、证据入口、隐私提示 |
| 家人视图 /family | 查看授权后的家庭摘要 | 正常/部分授权/未授权/离线 | 可见范围、更新时间、来源 |
| 风险提醒 /alerts | 查看分级提醒与证据 | 四级提醒/已读/已知晓/升级 | 证据、免责声明、升级入口 |
| 紧急求助 /help | 发起求助、二次确认、广播 | 待确认/发送中/成功/失败/降级 | 联系人、权限、失败重试 |
| 我的与设置 /settings | 联系人、数据源、隐私、无障碍 | 保存中/成功/错误/未授权 | 敏感操作二次确认与审计 |
| 本地助手 /assistant | 证据问答、追问与拒答 | 检索/工具/拒答/模型不可用 | 引用、成员范围、免责声明 |
| 语音与离线 /voice | 语音输入/回复、壳资源离线加载 | 授权/录制中/静音/超时/降级 | 麦克风权限、数据不落盘声明 |

V2.0 验收门禁与非目标

验收门禁按 W0→W1→W2→W3 依赖推进：W0 先完成追踪矩阵与审计元数据；W1 再完成备份恢复、QLoRA、人脸阈值和连续演示；W2 完成出网隐私与 Ollama 实证；W3 完成移动端 APK、真机及语音/广播验收。任一前置门禁未通过，后续能力只能标记为未完成或待验收。

非目标保持不变：不提供诊断、处方、停药/换药/改剂量建议；不接入 HIS、可穿戴或生产级生物识别；不引入购买、问诊、广告、佣金或未经授权的正式药品固定集；不以 Dify/RAGFlow 替代本地受控链路；不把真实健康数据、密钥、模型权重或缓存提交到仓库。

附录

参考资料

| 编号 | 资料名称 | 版本/日期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | HomeCare Twin 项目说明 | 2026-08-10 当前仓库 | 产品定位、技术基线和实际状态入口 |
| R-02 | HomeCare Twin 需求规格说明 | P0 需求基线 | FR-01 至 FR-10、NFR-01 至 NFR-07 |
| R-03 | 产品信息架构与页面设计 | P0 设计基线 | 十页结构、状态矩阵和文案边界 |
| R-04 | 技术方案与系统架构 | P0 方案基线 | 总体架构、模块职责和降级策略 |
| R-05 | API 设计规范与当前 OpenAPI | 2026-08-10 | 接口、权限、幂等、状态机和错误契约 |
| R-06 | 领域模型、Alembic 0001–0007 | 2026-08-10 | 物理数据结构、约束和迁移状态 |
| R-07 | 数据与隐私安全规范、威胁基线 | P0 安全基线 | 数据分级、授权、网络出口、留存和事件响应 |
| R-08 | AI 与 RAG 设计规范 | P0 AI 基线 | OCR-first、RAG、模型校验和红队边界 |
| R-09 | 测试与验收方案 | P0 验收基线 | 指标、E2E、发布阻断和证据要求 |
| R-10 | 需求追踪矩阵与 HCT Stories | 截至 2026-08-08 的状态入口 | 区分需求、实现和验收状态 |
| R-11 | ADR-0002/0003/0004/0005 | 2026-08-03 至 2026-08-08 | 可信域、Owner 权限、资源档位和事件恢复决策 |
| [V2-1] | 下一期迭代规划-2026-08-27 | docs/planning/下一期迭代规划-2026-08-27.md | HCT/NEXT 规划与波次依赖 |
| [V2-2] | 第1组迭代回顾会会议记录_8.27 | doc/07.会议记录/第1组迭代回顾会会议记录_8.27.docx | Story 拆分、需求分析和测试改进 |
| [V2-3] | 家健镜 HomeCare Twin 移动端需求规格说明书-V1.0 | doc/01.需求说明书/家健镜 HomeCare Twin 移动端需求规格说明书-V1.0.docx | FR-M01～FR-M10 移动端基线 |
| [V2-4] | ADR-0007 与 PR #496/#499 | docs/architecture/ADR-0007*；GitHub PR #496、#499 | 隐私边界、演示基线和当前 master 状态 |

需求编号索引；V2.0 新增 FR-M01～FR-M10、HCT-501～HCT-508、NEXT-M1、NEXT-M2。

功能需求：FR-01 身份家庭与授权；FR-02 健康事件中心；FR-03 多证据视觉；FR-04 关系投影；FR-05 风险规则与预算；FR-06 计划与照护升级；FR-07 环境行动卡；FR-08 本地证据助手；FR-09 大屏与模型实验室；FR-10 困难样本与追加训练。

非功能需求：NFR-01 安全；NFR-02 隐私；NFR-03 可追溯；NFR-04 降级可用；NFR-05 性能；NFR-06 可复现；NFR-07 可访问与可理解。