| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 张子涵 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/08/24 08:30 | 结束时间： | 2026/08/24 08:37 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 二期迭代工作注意事项说明 - 询问手机端 APP 开发完成情况 - 天气卡片、语音输入输出模块相关测试工作安排 - bug 管理相关注意事项说明 - 测试用例编写规范强调 6. 团队成员代码量要求强调 |  |  | 1. 讲解迭代相关注意事项，二期迭代主体工作大体已完成，现阶段主要进行细节完善，预计 8 月 27 日完成二期迭代。 2. 询问手机端 APP 完成情况，确认手机端 APP 预计三期迭代完成。 3. 安排天气卡片、语音输入输出模块，需要开展相关测试工作。 4. 讲解 bug 管理的相关注意事项，规范 bug 处理流程。 5. 强调测试用例编写要求，测试步骤需要写得更加通俗易懂。 6. 明确要求各成员需要保证一定的代码编写量。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 二期迭代细节完善工作，计划 8 月 27 日完成 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 天气卡片、语音输入输出模块开展相关测试工作 |  |  |  | 杨天慕，杨欢 |
| 3 | 手机端 APP 开发，预计三期迭代完成 |  |  |  | 张子涵，燕祎萌 |