| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 闫宇鑫 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/31 8:17 | 结束时间： | 2026/8/31 8:36 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 检查三期迭代需求Story关联情况，安排后续Story认领与开发工作。 2. 明确本周联调安排及新功能及时测试、及时修复Bug的要求。 3. 明确三期迭代重点任务：完成既定功能并完善手机端。 4. 解决迭代看板进度状态无法编辑的问题，明确进度更新方式。 5. 强调及时更新迭代进度，规范使用测试用例、测试单和Bug管理。 |  |  | 1. 三期迭代需求已按每个人分工的功能关联了对应Story；Story数量较多且各功能多少不均，大家做完自己的Story后，应继续认领其他Story，做到及时开发、及时测试。2. 本周安排联调，将与其他组互相交换测试；新功能完成后必须及时测试，避免出现Bug后未及时修改的情况，原有功能保持稳定、不引入新Bug。 3. 三期迭代的主要任务是完成既定的几个功能并完善手机端；全体成员须及时在迭代看板中更新任务进度状态（如已开始、进行中、已完成等）。 4. 部分成员反馈迭代看板中编辑状态无法操作，任务进度由组长统一代为更新；开发以已关联的Story为准，不做重复功能，完成度较高的Story直接在其基础上修改、完善代码。 5. 测试用例、测试单和Bug管理继续规范使用；组长将持续排查此前遗留的Bug并进行修改，保障三期迭代质量。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 及时更新迭代看板中个人任务的进度状态（已开始、进行中、已完成等）。 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 完成个人Story后继续认领其他Story，新功能开发完成后及时测试并修复Bug。 |  |  |  | 全体成员 |
| 3 | 完善手机端功能，配合本周与其他组的联调互测。 |  |  |  | 张子涵、燕祎萌 |
| 4 | 统一更新迭代看板进度，持续排查并修复历史遗留Bug。 |  |  |  | 杨天慕 |