| 第1组迭代回顾会会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/27 10:30 | 结束时间： | 2026/8/27 10:50 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1.回顾二期迭代 Story 完成情况及测试成果。 2.总结本期迭代中做得好的地方和存在的问题。 3.讨论 Story 划分、需求分析及后续迭代改进方案。 |  |  | 1.二期迭代整体按照预期完成，计划内 Story 及相关测试均已完成，整体开发进度符合预期。 2.本期迭代形成了较好的开发经验：Story 应尽量小粒度拆分，功能完成后及时测试，发现问题后及时调整和优化，避免问题集中到迭代后期。 部分 Story 划分粒度过大，导致开发周期较长、测试介入较晚，同时也不利于其他成员在任务受阻时快速接手。后续应提高 Story 的独立性和可接管性。 后续 Story 划分应建立统一标准，避免由不同成员按照个人习惯拆分，尽量做到工作量相对明确、任务边界清晰，并能够独立开发、测试和验收。 3.本期存在迭代过程中持续增加新功能的问题，主要原因是前期需求分析、功能规划和技术方案确定不够充分。后续应在迭代开始前明确需求范围和核心技术方案。 迭代开始后原则上不随意新增功能，新的想法和需求统一记录为 Story，安排到后续迭代中，保证当前迭代目标稳定。 对技术路线不明确或实现难度较大的功能，应提前进行调研和方案验证，再进入正式开发，减少开发过程中反复修改和调试造成的时间消耗。 后续迭代将重点改进需求前置分析、Story 统一拆分、技术方案预研、及时测试和任务协作等方面，提高团队整体开发效率和迭代稳定性。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 下一期迭代开始前完成完整需求分析、技术方案，明确功能范围和验收标准 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 建立统一的 Story 拆分标准，避免出现规模过大的 Story |  |  |  | 全体成员 |
| 3 | 在下一期Story串讲会上统一审核Story粒度、依赖关系及人员安排 |  |  |  | 全体成员 |