| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 燕祎萌 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/9/6 8:30 | 结束时间： | 2026/9/6 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 检查答辩 PPT 初稿与讲稿，补充技术路线、系统亮点、安全边界和项目总结。 - 按答辩顺序进行第一次完整演示，记录卡顿、跳转、提示和环境配置问题。 - 继续修复前一日遗留 Bug，重点回归登录、数据增删改查、识别、聊天和查询等核心场景。 - 整理系统截图、流程图、测试结果和项目成果，统一答辩材料格式。 - 更新 Bug 清单，关闭已复测问题，明确无法在答辩前解决的问题及备用方案。 |  |  | - 答辩材料初稿基本形成，PPT 内容与演示系统逐项对齐。 - 首轮彩排暴露的问题纳入 Bug 清单，按影响演示、影响功能和体验优化排序。 - 核心流程修复后重新完整走通，不能只验证单个页面。 - 对依赖模型、识别服务或网络的环节准备降级说明和演示备用路径。 - 后续继续以材料完善和稳定性修复为主，暂停无关功能开发。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | PPT 中部分截图和文字仍需根据最新系统页面更新，避免答辩材料与实际界面不一致。 |  |  |  | 杨欢、张子涵 |
| 2 | 首轮彩排中发现的跳转、加载提示和异常反馈问题需要完成修复与复测。 |  |  |  | 前端组、后端组 |
| 3 | 模型或识别依赖异常时的备用演示流程还需补充并实际验证。 |  |  |  | 燕祎萌、闫宇鑫 |