| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨欢 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/9/8 8:30 | 结束时间： | 2026/9/8 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 对答辩 PPT、讲稿、演示截图和项目文档进行最终检查，确认版本一致。 - 进行答辩前最后一次完整演示和计时，检查启动、登录、核心流程和退出操作。 - 关闭影响答辩的高优先级 Bug，完成最后一轮回归与演示环境确认。 - 统一整理答辩分工和提问应答，明确系统边界、已知限制及故障时的说明方式。 - 冻结演示版本，保存答辩材料、代码和环境配置备份，后续只处理阻断性问题。 |  |  | - 答辩材料已完成最终核对，内容与当前系统能力保持一致。 - 关键 Bug 已按优先级完成修复或制定临时规避方案，并完成相关场景复测。 - 完整演示流程已经确定，演示账号、测试数据、启动方式和备用方案统一。 - 对系统尚未覆盖的能力不作过度承诺，统一按已实现功能和已知限制说明。 - 后续以答辩演示和材料归档为主，原则上不再引入非必要功能变更。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 正式答辩前仍需在最终设备上再跑一次启动和核心流程，确认环境没有变化。 |  |  |  | 杨欢、闫宇鑫 |
| 2 | 个别不影响主流程的页面细节问题可在版本冻结后统一记录，避免引入新的风险。 |  |  |  | 各模块负责人 |
| 3 | 答辩材料、代码版本和演示环境备份需要由组长统一保管并再次确认可用。 |  |  |  | 杨天慕、全体成员 |