| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： | 杨天慕 |  |  | 记录人： | 张子涵 |
| 与会人： | 第1组全体成员 |  |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/08/12 08:30 |  | 结束时间： | 2026/08/12 08:35 |
| 议题： |  |  |  | 结论： |  |
| 1. 昨日工作复盘：Flask路由开发进展及Ollama本地部署情况回顾。 2. 仓库恢复与Story管理机制讨论：组长在仓库发布Story，不与GitHub Issue绑定，需人为评定完成情况。 3. 项目进度交流：各模块当前完成情况汇报与后续规划。 |  |  |  | 1. Flask路由开发已完成基本框架，Ollama本地部署成功运行，为后端与大模型对接奠定基础。 2. 仓库已恢复正常，确认组长以Story形式在仓库中发布任务，不与GitHub Issue绑定；组员完成任务后需通过群内交流，由组长人为评定完成情况。 3. 项目进度汇总：基础工程搭建圆满完成；后端API开发及大模型训练取得阶段性成果；前端页面搭建成功。 4. 今日目标：完成前后端接口联调，实现前后端连接。 5. 后续规划：开展大模型微调工作；启动数据采集与预处理；为下周一演示Demo做部署准备（包括环境配置、服务启动、演示流程梳理等）。 |  |
| 序号 |  |  | 遗留问题： |  | 责任人： |
| 1 |  |  | 前后端接口联调，实现Flask后端与前端页面的数据交互 |  | 全体成员 |
| 2 |  |  | 大模型微调方案确定与实施，针对项目需求进行模型优化 |  | 杨天慕，张子涵，杨欢 |
| 3 |  |  | 数据采集与预处理工作，为模型训练和测试准备数据集 |  | 全体成员 |
| 4 |  |  | 下周一演示Demo环境部署准备，包括服务启动、演示流程梳理 |  | 全体成员 |