| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 闫宇鑫 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/13 8:30 | 结束时间： | 2026/8/13 8:38 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 各部门汇报近期工作进展：组长模型训练情况、后端接口统一进展、前端登录注册界面修复情况。 2. 讨论前后端联调与一期开发收尾的时间安排。 3. 讨论后续功能扩展方向：语音助手、语音播报与无障碍服务。 4. 强调援助平台Story管理与代码贡献量的考核要求。 5. 对比基础档、增强档和研发档，明确依赖不可用时的降级边界。 6. 规划可复现命令和脱敏报告格式，不提交提示词上下文、密钥或模型权重。 |  |  | 1. 组长杨天慕已使用2000条小数据集完成所用模型与本地大语言模型的训练；今日起开始训练31万条数据的大语言模型，预计约3天完成，训练完成后即为成熟版本。 2. 组长今日将把所用模型与大语言模型demo拼接至现有后端，尝试打通前后端联调，验证基本功能。 3. 后端已完成既定技术工作，接口、页面及部署路由已统一收拢，后续与前端联调对接后继续推进。 4. 前端已完成登录注册界面开发，并修复了下拉菜单栏被框遮挡的问题。 5. 预计下周三、下周四左右可完成一期开发；后续可扩展语音助手功能（有现成代码可复用），并针对老年用户增加语音播报等无障碍服务，同时调研其他厂商的无障碍服务方案。 6. 强调工作成果展示与考核：每隔一两天关闭一个援助平台Story并及时提出新Story，体现工作量与进度；闲时可提交Markdown文档或代码，提升平台代码贡献量。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 完成31万条数据的大语言模型训练，将模型与大语言模型demo拼接至后端，打通前后端联调，验证基本功能。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 2 | 统一后端接口、页面及部署路由，与前端完成联调测试，处理联调中出现的Bug，完善登录注册等页面功能。 |  |  |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |
| 3 | 开展语音助手及无障碍服务（语音播报）的前期调研，规划功能实现方案。 |  |  |  | 全体成员 |
| 4 | 各组员定期关闭并新提援助平台Story，增加代码与文档贡献量，体现工作进度。 |  |  |  | 全体成员 |