| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 燕祎萌 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/9/1 8:30 | 结束时间： | 2026/9/1 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 启动项目并安排全员开展网页端交叉测试，重点回归昨晚调整后的登录系统。 2. 明确功能测试重点：检查功能不可用、报错、无响应等异常。 3. 检查浏览器缩放、窗口大小变化下的页面布局、文字显示和适配效果。 4. 按致命、严重、一般缺陷梳理问题，覆盖功能、文字、页面和用户体验。 5. 检查识别、大模型回复和页面加载等环节的状态提示、过渡动画与异常反馈。 6. 明确本周不新增功能，完成现有功能联调、修复和细节优化，为 9 月 8 日验收做准备。 |  |  | 1. 项目功能已基本完成，后续以联调、测试、缺陷修复和体验细节打磨为主。 2. 测试应优先发现合理操作下的主要功能异常、报错和无响应，并及时处理。 3. 页面文字、布局和缩放适配等体验问题同样纳入缺陷范围，避免影响验收使用。 4. 模型识别、未识别、页面加载和大模型回复均需提供清晰的过程或结果反馈，避免用户等待时无感知。 5. 网页端为本轮重点测试对象，覆盖数据增删改查、大模型聊天、联网搜索和视觉识别；移动端同步做基础验证。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 启动项目并完成登录系统改动后的回归检查，跟进严重功能缺陷的定位与处理。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 2 | 围绕网页端数据增删改查、大模型聊天、联网搜索和视觉识别开展功能、异常与状态反馈测试。 |  |  |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |
| 3 | 在不同浏览器缩放比例和窗口尺寸下检查文字、布局、加载提示及过渡动画，记录体验问题。 |  |  |  | 全体成员 |
| 4 | 汇总测试缺陷并优先修复影响核心使用的问题，完成现有功能联调和验收前细节优化。 |  |  |  | 全体成员 |