| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/27 8:30 | 结束时间： | 2026/8/27 8:38 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1.宣布二期迭代结束，安排迭代回顾会准备工作。 2.回顾二期各成员 Story 完成、签收及测试情况。 3.交流本期开发中遇到的困难及后续迭代建议。 |  |  | 1.二期迭代正式结束。 当前阶段不再继续扩展二期范围内的新功能，重点完成现有 Story 的签收、测试、问题修复和状态收尾，确保本期任务形成完整闭环。 2. 杨天慕： 负责二期迭代中的视觉识别、大模型、RAG、QLoRA 微调、安全测试及本地助手语音交互等功能开发。 杨欢： 负责候选融合、提醒规则、天气行动卡后端、照护升级及健康事件分页等后端业务逻辑开发。 张子涵： 负责 Ollama 工具调用、APP 会话与接口能力、鉴权、异常处理及风险提醒闭环等后端与移动端联调工作。 闫宇鑫： 负责网页端和桌面端功能开发，包括提醒交互、家庭大屏、审计追溯、模型实验室以及 PIN 和人脸认证等功能。 燕祎萌： 负责 APP 端语音播报、触觉反馈、无障碍适配、任务状态优化及长辈使用体验相关功能测试与完善。 3.对已经完成开发的 Story，后续还需要继续经过功能签收、转测试、问题修复和回归验证，不能简单以代码提交或功能初步实现作为任务结束标准。测试过程中发现的问题需要及时记录并反馈给对应负责人。 全体成员需要根据二期实际情况提出后续迭代建议，合理调整 Story 工作量和任务优先级，减少任务堆积和跨模块依赖对开发进度造成的影响。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 整理个人二期 Story完成情况、测试结果和遇到的问题。 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 准备二期迭代回顾会中的问题总结和改进建议。 |  |  |  | 全体成员 |
| 3 | 梳理下一期网页端、APP端业务逻辑闭环需求。 |  |  |  | 全体成员 |
| 4 | 梳理下一期网页端、APP端业务逻辑闭环需求。 |  |  |  | 全体成员 |