| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨欢 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/28 8:30 | 结束时间： | 2026/8/28 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 三期迭代需求说明书编写： 根据当前项目整体进度，梳理三期迭代需要完成的功能、优化内容及相关需求，明确需求说明书的整体结构和具体内容。 - 三期迭代 Story 安排： 对三期迭代任务进行拆分，将需求细化为具体 Story，明确每个 Story 的目标、功能范围、验收标准以及成员分工。 - 二期迭代问题复盘： 总结二期迭代过程中出现的需求理解不一致、任务划分不够细致、前后端接口确认不及时以及联调时间较紧等问题。 - 三期迭代优化方案讨论： 根据二期开发经验，对三期的需求确认、Story 拆分、开发协作、接口设计和测试流程进行优化，减少后期返工。 - 三期迭代开发准备： 明确需求说明书和 Story 完成后的后续开发流程，为三期正式开发、接口联调和测试工作做好准备。 |  |  | - 完成三期需求说明书框架： 三期迭代需求需要在开发前进一步明确，需求说明书中应完整描述功能目标、业务流程、具体需求以及验收标准，避免开发过程中频繁修改需求。 - Story 按功能进行细化拆分： 三期 Story 不再只进行较大的功能划分，而是进一步拆分为可独立开发和验收的小任务，并明确负责人和完成标准。 - 吸收二期迭代经验： 三期开发前需要提前确认需求、页面设计、接口字段及数据格式，减少因信息不同步导致的重复修改和返工。 - 加强开发过程中的协作： 前后端及各模块负责人需要及时同步开发情况和接口变化，对发现的问题尽早沟通解决，不将问题集中到联调阶段处理。 - 提前考虑测试与验收： 每个 Story 在编写时同步确定验收条件，功能完成后及时进行测试，尽量做到开发、测试和问题修复同步推进，避免三期末期集中出现问题。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 三期迭代部分需求细节仍需进一步确认，部分功能的具体交互流程和实现范围需要在需求说明书完善过程中继续讨论。 |  |  |  | 杨天慕、各模块负责人。 |
| 2 | 三期 Story 的最终拆分和人员分配尚未完全确定，需要结合各成员当前任务完成情况进一步安排。 |  |  |  | 前端组、后端组 |
| 3 | 部分功能的接口字段、返回格式及异常处理方式尚未统一，需要在正式开发前由前后端共同确认并整理成统一接口规范。 |  |  |  | 前端组、后端组 |