| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 燕祎萌 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/20 8:30 | 结束时间： | 2026/8/20 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1.项目阶段性开发进展同步及下一步任务安排。 2.明确网页端大模型优化的验证范围、测试场景及效果评估重点。 3.梳理App端接口联调、异常处理和数据一致性测试的后续安排。 |  |  | 1网页端已完成大模型相关优化，重点提升输出质量与交互稳定性。 2.App端已完成接口相关工作，推进接口对接与数据交互。 3.网页端后续围绕典型场景开展大模型优化验证，根据测试反馈持续调整调用流程与异常处理机制。 4.App端后续完成接口文档核对和联调测试，确保请求参数、返回数据及异常处理逻辑一致。 5.两端建立定期进度同步和问题汇总机制，明确联调依赖、测试结果及下一阶段任务分工。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 网页端大模型优化效果需在典型使用场景中继续验证，并根据测试反馈调整。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 2 | 网页端大模型调用流程及异常处理需持续优化，保障交互稳定性。 |  |  |  | 闫宇鑫，杨欢 |
| 3 | App端接口功能需完成接口文档核对，确认请求参数与返回数据一致。 |  |  |  | 燕祎萌 |
| 4 | App端接口需继续开展联调测试，及时处理数据交互中的异常情况。 |  |  |  | 张子涵 |
| 5 | 网页端与App端的功能进展需定期同步，明确后续联调范围与接口依赖。 |  |  |  | 全体成员 |
| 6 | 汇总开发和测试阶段发现的问题，形成下一阶段优化与测试任务清单。 |  |  |  | 全体成员 |