| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 张子涵 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/08/29 08:30 | 结束时间： | 2026/08/29 08:35 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1.完成三期 Story 任务拆解、工作安排与人员分配 2.各模块工作任务划分：语音助手联网搜索对话体验、知识库与爬虫模块、健康咨询模块、视觉相关模块、登录模块、网页前后台排版、手机端适配，落实到人 |  |  | 1.整体按三期 Story 推进，对全部业务模块进行任务拆分，各模块明确对应负责人，分工落地。 2.语音助手-联网搜索对话体验：负责人完成联网搜索能力对接，重点优化对话交互流畅度、回答返回效果，打磨用户对话体验。 3.知识库与爬虫模块：负责人负责爬虫数据采集、数据清洗，维护知识库内容入库、更新，保障知识库数据源稳定可用。 4.健康咨询模块：负责人完成健康咨询业务逻辑开发，做好交互逻辑、内容输出处理。 5.视觉方面：负责人负责页面视觉规范、组件样式、UI 效果调整，统一整体视觉风格。 6.登录模块：负责人完成登录相关功能开发，包含账号校验、权限、登录状态管理等逻辑。 7.网页排版（前台 + 后台）：负责人分别处理前台页面展示效果、后台管理页面布局排版，优化页面布局、交互、样式，保证页面功能完整、布局整洁。 8.手机端：负责人完成移动端适配，调试手机端页面布局、交互兼容性，保障移动端正常访问使用。 9.各负责人按 Story 节点推进，定期同步进度，遇到阻塞及时组内反馈。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 各模块之间接口联调时间待确认 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 三期 Story 具体交付时间节点需要对齐 |  |  |  | 全体成员 |