| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 闫宇鑫 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/19 8:29 | 结束时间： | 2026/8/19 8:36 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 跟进二期迭代各项Story的当前状态，核对已完成、功能签收、测试及未开始任务。 2. 明确Story从开发完成到关闭的标准流程和测试单要求。 3. 检查二期网页Story及四级提醒、延期确认等事项，推动任务及时更新。 4. 了解APP端当前进展及文档提交情况。 5. 强调本周重点是及时推进系统内Story，闲暇时持续更新任务状态。 |  |  | 1. 所有成员需同步跟进二期迭代任务：开始后改为“进行中”，完成后改为“已完成”。 2. 任务完成后先由开发人员自测并完成调试，确认无误后转“功能签收”；随后转“测试”，填写测试单并发给其他成员测试。测试发现Bug时转交主测处理，测试通过后改为“已关闭”。 3. 测试用例可以关联Story，可根据实际情况一次测试一个或多个Story，重点任务优先测试。 4. 本周暂不扩展新功能，优先推进现有二期网页Story，发现任务已完成时及时向后推进状态，由组长统一检查。 5. APP端目前主要完成文档提交，后续继续明确功能开发安排。 6. 今日任务：全体成员及时登录系统查看并推进Story，更新真实进度，确保二期迭代任务持续流转。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 逐项检查并推进二期网页Story，按实际进度更新任务状态。 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 对已完成功能完成自测、功能签收和测试流程，填写测试单并及时处理Bug。 |  |  |  | 全体成员 |
| 3 | 持续补充和整理APP端相关文档，明确后续功能开发计划。 |  |  |  | 张子涵，燕祎萌 |