| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨天慕 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/17 8:30 | 结束时间： | 2026/8/17 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 后续开发模式调整：讨论后续工作是否继续严格按照前端、后端进行划分，以及如何提高各成员之间的协作效率。 - 以完整功能为导向的开发方式：围绕具体功能进行需求分析、接口设计、页面开发、联调测试和最终验收，明确每项功能从开始到完成的完整流程。 - 手机 APP 端建设规划：讨论是否在现有网页端功能的基础上开发手机 APP，以及移动端需要优先实现的核心功能。 - 网页端语音交互功能：讨论网页端增加语音输入、语音识别、文字展示和语音回复等功能的可行性及基本使用流程。 - 二期迭代内容规划：结合一期 Demo 的完成情况，梳理二期需要新增、优化和完善的功能，确定后续开发重点。 - 开发协作与任务安排：讨论功能导向开发模式下的人员协作、任务拆分、进度跟踪、联调测试和功能验收方式。 |  |  | - 后续开发不再单纯按照前端组和后端组进行任务划分，而是以完整功能作为基本开发和交付单位。每项功能由相关成员共同参与需求理解、技术实现、接口联调、问题修复和最终验收。 - 各成员在开发过程中需要及时同步工作进度、接口变化和遇到的问题，避免出现信息不一致、重复开发或模块之间无法衔接的情况。 - 手机APP建设纳入项目后续规划，初步考虑优先实现登录、家庭成员管理、健康信息查看、提醒通知和核心交互等基础功能，具体范围根据实际情况进一步确定。 - 网页端语音交互功能纳入二期迭代内容，计划实现语音输入、语音识别结果展示和系统语音回复等功能，同时保留文字输入和文字展示方式，保证语音功能不可用时系统仍能正常使用。 5. 二期开发应建立在一期Demo的基础上，优先解决现有功能中的问题和体验不足，再逐步增加新的交互方式和业务功能，避免一次性增加过多内容影响项目进度和系统稳定性。 6. 每项新增功能在开始开发前，应明确功能目标、使用场景、参与人员、完成时间、接口要求、测试方式和验收标准，完成后由相关成员共同检查。 7. 后续新增功能仍需遵守项目的数据安全、权限控制和隐私保护要求，涉及健康数据、语音数据和家庭成员信息的功能，应提前考虑数据存储、访问权限和使用范围。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 二期迭代的具体功能清单、优先级和开发时间尚未完全确定，需要结合一期Demo的实际完成情况进一步讨论。 |  |  |  | 杨天慕、各模块负责人。 |
| 2 | 手机APP的开发平台、技术框架、适配范围以及是否采用跨平台开发方式尚未确定。 |  |  |  | 前端组、后端组 |
| 3 | 手机APP与现有网页端、后端接口和数据库之间如何保持数据同步，还需要进一步制定技术方案。 |  |  |  | 前端组、后端组 |