| 第 1 组 Story 串讲会会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 张子涵 |  |
| 与会人： |  | 闫宇鑫、燕祎萌、张子涵、杨欢、杨天慕 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/08/18 09:30 | 结束时间： | 2026/08/18 09:45 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 会议目标：由组长逐条串讲高优先级 Story 的需求和实现思路，统一明确角色、功能、目的、验收标准、建议工时和前置依赖，确保任务认领前全员理解一致。 本次串讲的 20 条 Story 均按新任务处理，统一标记为“评审通过、未开始”；历史 Issue、PR 的状态不作为本次认领口径。 1. S19683 MOB-111 联机会话初始化梳理 2. S19684 MOB-112 API 错误展示统一 3. S19685 MOB-113 请求防重复与刷新策略 4. S19686 MOB-114 后端能力探测 5. S19687 MOB-115 正式鉴权对接方案（适配设计） 6. S19688 MOB-116 长辈模式全页面走查 7. S19689 MOB-117 TalkBack 验收 8. S19690 MOB-118 语音播报降级 9. S19691 MOB-119 高对比/减少动效回归 10. S19692 MOB-120 触觉与求助真机测试 11. S19693 MOB-121 今日任务状态优化 12. S19694 MOB-122 风险提醒闭环 13. S19695 MOB-123 “我已知晓”能力评估 14. S19696 MOB-124 视觉任务交接 15. S19697 MOB-125 网页端联动验证 16. S19698 MOB-126 APK 构建流水 17. S19699 MOB-127 PWA 离线审计 18. S19700 MOB-128 环境与配置文档 19. S19701 MOB-129 发布说明 20. S19702 MOB-130 双仓库交付 |  |  | 1. 20 条 Story 已按“角色—功能—目的、验收、建议工时、前置依赖、负责人”完成串讲。后续以本记录为任务认领与验收的共同基线。 2. 所有 Story 统一按“评审通过、未开始”管理；未完成依赖确认、认领和验收标准核对前，不更新为“进行中”或“已完成”。 3. 高优先级先推进 MOB-111、MOB-112、MOB-113、MOB-118、MOB-121 和 MOB-129：先稳定会话、错误反馈与请求策略，再形成任务体验和发布证据。 4. 依赖按 Story 列表执行：会话与错误处理为基础；鉴权、能力探测、风险确认、视觉交接和跨端联动必须在接口、权限和环境具备后开展。依赖变化需同步更新 Story 列表与迭代计划。 5. 张子涵负责会话、接口/鉴权、风险闭环、APK 构建与发布说明等工作；燕祎萌负责语音降级、无障碍/真机回归、任务体验、视觉/网页联动、离线与双仓交付等工作。 6. 无障碍、语音、触觉、风险提醒及视觉交接必须保留真实可复测的测试或联调证据；风险提示保持非诊断性，健康与隐私数据不得因降级或离线策略被不当泄露。 7. 会后由各负责人补齐首个可交付物、接口/环境前提和验收清单；组长复核边界与依赖后，再开放正式认领并按批次推进。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题 / 会后行动项： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 各 Story 的接口、数据、权限、错误码、幂等和测试证据方案仍需在认领前补齐，并逐项与验收标准核对。 |  |  |  | 各 Story 负责人 |
| 2 | 按前置依赖确定认领顺序和迭代排期；接口、权限或环境能力变更时，同步更新 Story 清单、风险记录与交付计划。 |  |  |  | 张子涵、燕祎萌 |
| 3 | 完成无障碍、语音降级、触觉求助、风险提醒和跨端联动的真机/联调验证，并统一归档测试证据。 |  |  |  | 张子涵、燕祎萌 |
| 4 | 所有 20 条 Story 当前保持“未开始”；待组长复核依赖、负责人确认认领并补齐验收清单后，再据实更新状态。 |  |  |  | 项目组成员 |