| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 燕祎萌 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/26 8:30 | 结束时间： | 2026/8/26 8:38 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 系统测试安排：今日整理完善系统并开放端口，组织成员按Story说明开展测试并收集Bug。 2. 功能模块介绍：介绍系统前台系统与后台系统的划分及AI智能体编排等核心功能。 3. 后续开发计划：明确本次迭代收尾、3期APP开发启动及加强测试等后续安排。 |  |  | 1. 今日整理完善系统并开放端口供大家测试，明天修改Bug后再测试，基本完成本次迭代。测试需按照Story上的说明操作，记录测试结果并附上截图，发现Bug在测试系统中反馈，以便及时修改。2期Story已进入转测试阶段，将挑选关键功能测试，简单小模块跳过。27号迭代完成后，开始3期APP开发工作。 2. 系统分为前台系统和后台系统；功能包括AI智能体编排、AI提示回复、AI联网搜索、知识库、人脸识别、爬虫爬取最近新闻等，这些功能主要在四期中体现，三期已经包含很多任务且基本完成。 3. 今天下午或适当时间分配测试Story并开放电脑端口，大家可通过网络域名登录系统进行测试。目前APP存在适配问题（打开后界面显示不全，疑似未适配全面屏），后续修改。代码提交量已很多，现阶段重点是加强测试，新增功能需细化Story描述（如语音输入输出可分不同场景）。四期将网页新增功能移植到APP上并整体整理。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 统筹推进今日系统测试，汇总测试中反馈的Bug并安排修改，明天修改后再次测试，27号完成本次迭代。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 2 | 按Story上的说明对系统进行测试，记录测试结果并附上截图，在测试系统中反馈发现的Bug。 |  |  |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |
| 3 | 修复测试中发现的Bug，包括APP打开后界面显示不全（未适配全面屏）问题，修复后再次进行测试。 |  |  |  | 全体成员 |
| 4 | 新增功能时细化Story描述（如语音输入输出按不同场景区分），为四期网页功能移植至APP做准备。 |  |  |  | 全体成员 |