| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 杨欢 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/8/11 8:30 | 结束时间： | 2026/8/11 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 1. 冻结FR-01至FR-10、NFR-07、角色、用户价值、范围与非目标。 2. 核对十个核心页面名称、职责和主链演示顺序。 3. 为每个页面补齐正常、加载、空、错误、离线、未授权和低置信状态。 4. 明确健康数据默认留在家庭可信域，不提供诊断、处方、购药、问诊和广告导流。 5. 编写HCT-001验收样例/契约测试入口，记录接受项、延期项和回滚方式。 6. 召开页面与边界桌面评审，集中记录冲突点。 |  |  | 1. 形成十页名称和状态矩阵，授权设置作为跨页面支撑视图。 2. 医疗和商业非目标在需求、页面和会议记录中保持一致。 3. HCT-001只冻结设计与治理，不宣称业务功能已经实现。 4. 页面状态必须覆盖未授权和低置信等安全表现。 5. 冲突需求不在实现中自行裁决，统一进入评审记录。 - 6. 今日形成的页面基线供数据、API和前端后续引用。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 完成HCT-001契约测试和评审记录的定位证据。 |  |  |  | 杨天慕 |
| 2 | 将待裁决页面文案和NFR-07可访问性事项纳入明日数据/安全规范。 |  |  |  | 杨欢 |