| 第1组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 杨天慕 | 记录人： | 闫宇鑫 |  |
| 与会人： |  | 杨天慕，杨欢，张子涵，燕祎萌，闫宇鑫 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2026/9/5 8:30 | 结束时间： | 2026/9/5 8:40 |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| - 汇总近期测试反馈和未关闭 Bug，区分影响答辩演示的优先级。 - 整理答辩 PPT 框架，补充项目背景、需求分析、系统架构、核心功能和创新点。 - 确认演示主流程，覆盖登录、家庭与成员管理、健康事件、视觉识别、AI 助手和异常降级。 - 分工撰写答辩讲稿、项目介绍、技术实现和问题复盘材料。 - 修复核心流程 Bug，完成修改后的自测和交叉复测。 |  |  | - 项目进入答辩材料集中准备阶段，内容围绕需求、方案、实现、演示和总结展开。 - 影响演示的 Bug 优先处理，修复后由非开发者复测并记录结果。 - PPT 与讲稿按演示顺序同步整理，避免材料和系统实际功能不一致。 - 核心演示流程以现有可稳定运行功能为准，暂不临时加入新功能。 - 当日完成答辩材料初稿和主要问题清单整理，后续继续完善细节。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 答辩 PPT 初稿仍需补充系统截图、流程图和测试结果，并与当前版本逐项核对。 |  |  |  | 全体成员 |
| 2 | 部分页面显示、异常提示和功能交互问题仍需继续修复，修复后完成回归测试。 |  |  |  | 各模块负责人 |
| 3 | 答辩讲稿、演示顺序和成员分工尚需统一确认。 |  |  |  | 杨天慕、全体成员 |